Csongrád Város Polgármesterétől

# Száma: 01-10836-1/2011									M

E l ő t e r j e s z t é s

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. október 11.-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A „ Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz saját forrás biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Piroskavárosi Általános Iskola felújítására, energetikai korszerűsítésére, akadálymentesítésre a hiányzó és elavult berendezések, eszközök beszerzésére a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0018 azonosítószámú, „Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázat által nyílt lehetőség. A pályázatot az intézmény fenntartója, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban Társulás) nyújtotta be. A projekt zárására 2011. június 30.-án került sor, ehhez kapcsolódóan a záró elszámolási csomag 2011. július 29.-én került benyújtásra.

A záró elszámolás benyújtását követően a projekt helyszíni ellenőrzésére került sor 2011. szeptember 15.-én, a Közreműködős Szervezet, a VÁTI Nonprofit Kft. (továbbiakban KSZ) által. A KSZ az ellenőrzés alkalmával megállapította, hogy „az eredeti pályázathoz mellékelt engedélyes terv, költségvetés és kiviteli terv között eltérések mutatkoznak”. A helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyvben a KSZ egyrészt a műszaki változásokról szerződésmódosítás benyújtását kérte, másrészt a „Parketta burkolat minőségi felújítása, hézagmentesítése, 3 rétegű oldószeres lakkozása” tevékenység elvégzését írta elő, 2011. október 20.-ai határidővel. A hiányok pótlását, a megvalósulást fotódokumentációval és műszaki ellenőri nyilatkozattal kell alátámasztani. Az előírt kötelezettségek végrehajtása érdekében az iskolában részletes helyszíni bejárásra került sor, melynek során az összes érintett tanterem bejárásra került. Az egyes tantermek állapotát és a műszaki megoldás lehetséges változatait a költségvonzatokkal együtt az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-Testület az előterjesztés melléklete szerinti változatok egyikét sem hagyja jóvá és a helyszíni ellenőrzésen előírtak nem kerülnek elvégzésre, úgy a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli, ami a Támogató döntése alapján akár a teljes támogatási összeget is elérheti. Mindezeken túl, a Támogató mérlegelése alapján akár szabálytalansági eljárás indítására is sor kerülhet, ami a pályázatokból való kizárást is eredményezheti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A „Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz saját forrás biztosítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

- /A		A Képviselő-testület a Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése beruházáshoz jóváhagyja az előterjesztés melléklete „A” változata szerinti munkát. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben már jóváhagyott saját forrás összegét legfeljebb bruttó 1 377 007,-Ft-tal kiegészíti.

A fenti összeget átadott pénzként biztosítja, melynek fedezete fejlesztési hitel.

Határidő:  2010. október 11.

Felelős:     Dr. Kőrösi Tibor polgármester

- /B		A Képviselő-testület a Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése beruházáshoz jóváhagyja az előterjesztés melléklete „B” változata szerinti munkát. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben már jóváhagyott saját forrás összegét legfeljebb 4 367 253,-Ft-tal kiegészíti.

A fenti összeget átadott pénzként biztosítja, melynek fedezete fejlesztési hitel.

Határidő:  2010. október 11.

Felelős:     Dr. Kőrösi Tibor polgármester

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten és címrenden vezesse át és jóváhagyásra terjessze a testület elé a IV. negyedéves előirányzat módosításkor.

Határidő:   szöveg szerint

Felelős:     Dr. Kőrösi Tibor polgármester

- A Képviselő-testület elhatározza, hogy tárgyi munkánál célvizsgálatot kell végezni a belső ellenőrzés bevonásával. A vizsgálat

    - jelölje meg mulasztás esetén a felelős személyt,

    - tegyen javaslatot a felelősségre vonásra indokolt esetben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésre vonatkozó intézkedéseket tegye meg.

Határidő:  2010. november 10.

Felelős:     Dr. Kőrösi Tibor polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- Képviselő-testület tagjai

- Polgármesteri Hivatal irodái

- Városgazdasági iroda és általa

- érintettek

Csongrád, 2011. október 10.

Dr. Kőrösi Tibor

polgármester