# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-1024-2/2012                                                                                             M

Előadó: Ruzsinszki Ferenc

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. január 19-i ülésére

Tárgy:  KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0005 jelű „451. sz. főút melletti, kerékpárút építése Csongrád város közigazgatás területén” című projekt közbeszerzési beruházás beszerzési engedélyokirata

Tisztelt Képviselő-testület !

A Közlekedés Operatív Program keretében támogatást nyertünk a Csongrád-Szentes közötti 451-es főút melletti kerékpárút megvalósításához. Ez évben a beruházást meg kell valósítani.

A közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységekről, valamint a felelősségi rendről szóló többször módosított 164/2004. (VI.25) Ökt. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 2.3. pontjában foglalt rendelkezés szerint építési beruházás esetén amennyiben annak nettó értéke meghaladja a 100 millió forintot beszerzési engedélyokiratot (határozat melléklete) kell készíteni és elfogadni.

A szabályzat 2. számú melléklete szerint elkészítettük az engedélyokiratot, amelyet jelen előterjesztéshez mellékelek.

A beruházás építési költsége összesen bruttó 136.552.584,-Ft, saját forrásigény 16.274.601,-Ft. A beruházás reményeink szerint 2012. szeptemberére készülne el.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat  elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület megtárgyalta a KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0005 jelű „451. sz. főút melletti, kerékpárút építése Csongrád város közigazgatás területén” című projekt közbeszerzési beruházás beszerzési engedélyokirata című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja a tárgybeli kerékpárút beruházásának beszerzési engedélyokiratát.

A Képviselő- Testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős:  Dr. Kőrösi Tibor polgármester

Erről értesítést kapnak:

- A Képviselő-testület tagjai

- Dr. Kőrösi Tibor polgármester

- Dr. Nagy Rusztem jegyző

4.     Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és által az érintettek

Csongrád, 2012. január 12.

Dr. Kőrösi Tibor

polgármester

………/2012.(I.19.) önkormányzati határozat melléklete

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

- A beszerző megnevezése és címe:  Csongrád Város Önkormányzata, 6640 Csongrád  Kossuth tér 7.

- Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel):

- A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: Vakondok’97 Tervező Iroda Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A

- A beszerzés

- megnevezése: Vállalkozási szerződés a „451 sz. főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén” projekt építési munkáira

- helye:  Csongrád város közigazgatási területe, a 451-es „szentesi” út mentén

- jellege: építés

- A beszerzés rendeltetése:  A 451 sz. „szentesi” főút melletti kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén

- mennyiségi egysége: m

- mennyisége: Kerékpárút hossza: 3.133,34 m; szélessége 2,60 m. 1 db vasúti átjáróval.

- A beszerzés költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése:

ezer Ft-ban

| Megnevezés | évek | összesen: |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 |  |
| Építés Építési koncesszió Árubeszerzés Szolgáltatás Szolgáltatási koncesszió | 107.521.720 | 0 | 107.521.720 |
| Beszerzési költségek összesen | 107.521.720 | 0 | 107.521.720 |
| Beszerzést terhelő ÁFA | 29.030.864 | 0 | 29.030.864 |
| BESZERZÉSI költségek összesen: | 136.552.584 | 0 | 136.552.584 |

8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:                            ezer Ft-ban

| Megnevezés | évek | Összesen |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 |  |
| Saját forrás* Pénzeszköz átvétel Állami támogatás (KÖZOP) Hitel Egyéb (részletezve) | 16.274.601 | 0 | 16.274.601 |
|  | 120.277.983 | 0 | 120.277.983 |
| Pénzügyi fedezet összesen: | 136.552.584 | 0 | 136.552.584 |

* A „Saját forrás” a 330m önerős szakasz költsége + a teljes hosszra a (27%-25%) ÁFA változás miatti 2% ÁFA különbözet.

9.  Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

-    az engedély száma, kelte: DA/KA678/34/2010 (5.szakaszra), 2010.09.28
                                                    DA/KA677/25/2010 (7.szakaszra) 2010.09.29.

-    jogerőre emelkedés időpontja:  2010. november 11.

-    a tervező megnevezése:   VIA FUTURA KFT.

Kiviteli tervdokumentáció   Egyesített terv áll rendelkezésre

- megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja:

- szállításának időpontja:

10. A beszerzés

- kezdésének időpontja /év, hó/:  2012. április

- befejezésének időpontja /év, hó/:  2012. szeptember

- időtartam hónapokban:  6 hónap

11. Az üzembe helyezés várható időpontja /év, hó/:   2012. október

- Megjegyzések, kikötések:

1. A megépítésre kerülő teljes 3.133,34 m kerékpárútból 330 m szakasz támogatás nélkül valósulhat meg, mivel belterületre esik, és így nem támogatja a pályázati konstrukció..

2. A beszerzés költségeinek fedezete: KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0005 pályázaton elnyert forrás. A támogatás intenzitása: 100%, de maximum 152.136.692,- Ft a 330 m belterület nélküli projektre vonatkozóan.