# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-1151-3/2013                                                                                      „M”

Előadó: Kozma Tibor

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. február 21-én tartandó ülésére

Tárgy: A HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében beadott nyertes pályázat eredeti műszaki tartalmának megfelelő költségvetés módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án tartott ülésén döntött a HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósítandó pályázat műszaki tartalmának és költségvetésének módosításáról. Azonban 2013. január 24-én érkezett Szegedi Törvényszék jogerős ítélete alapján az önkormányzat visszakapta a Kerekárok Kft-től a pályázatban eredetileg tervezett (Öregvár u. 52., Öregvár u. 58., Gyökér u.19.) ingatlanokat hasznosításra. A Kerekárok Kft. 60 napon belül köteles visszaadni az ingatlanokat, ezután kezdődhet el a felújítás. A Törvényszék döntése következtében a 2012. december 20-án elfogadott határozatot mégsem kell végrehajtani. A pályázat szempontjából jelentős könnyebbséget jelent, hogy nem kell újratervezni ingatlanokat, csupán az Erzsébet szálló nem támogathatósága miatt lesz a költségvetésben módosítás.

Emlékeztetőül a projekt tartalmazta a belvárosi városrészben 7 db műemlékvédelem alá eső épület felújítását  (Öregvár u. 39., hrsz.: 5819, Öregvár u. 52., hrsz.: 5824, Öregvár u. 55., hrsz.: 5796, Öregvár u. 58., hrsz.:5834, Gyökér u.19., hrsz.: 5797, Ék u.1., hrsz.: 5828, Ék u.18., hrsz.: 5846), továbbá az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzését.

A fentiek és az időközbeni pontosítások miatt a projekt költségvetése is módosul az alábbiak szerint:

A projekt összköltsége magyar oldalon: 213 895,50 EUR (kb. 64.200.000,-Ft)

Támogatás mértéke (95 %): 203 200,72 EUR (kb. 61.000.000,-Ft)

Önerő (5%): 10 694,78 EUR (kb. 3.200.000,-Ft)

A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a korábbi testületi határozatban szereplő összegeket módosítani szükséges a Támogató Hatóság által csökkentett műszaki tartalomnak (Erzsébet szálló) és költségvetésnek megfelelően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2

Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  „A HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében beadott nyertes pályázat eredeti műszaki tartalmának megfelelő költségvetés módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

- A Képviselő-testület a korábbi 16/2012 (I. 19.)önkormányzati határozatban foglaltak szerint támogatja a HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az alábbi belvárosi házak felújítását:

1. Öregvár u. 39., hrsz.: 5819,

2. Öregvár u. 52., hrsz.: 5824,

3. Öregvár u. 55., hrsz.: 5796,

4. Öregvár u. 58., hrsz.:5834,

5. Gyökér u.19., hrsz.: 5797,

6. Ék u.1., hrsz.: 5828,

7. Ék u.18., hrsz.: 5846

- A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához a csökkentett projektköltségnek megfelelően önrészként 10 694,78 EUR-t (kb. 3.200.000,-Ft) biztosít a 2013. évi költségvetés terhére.

3. A Képviselő-testület a 2012. december 20-ai ülésen elfogadott 242/2012. XII. 20./önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős:  Dr. Kőrösi Tibor polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- a képviselő testület tagjai

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Csongrád, 2013. február 14.

Dr. Kőrösi Tibor

polgármester