# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma:13-283-6/2010.

Témafelelős: Pálné Bárdos Rita

## ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. január 22.-én tartandó ülésére

Tárgy: Csongrád város környezetvédelmi programjának intézkedési terve, benne a Tisza árterének megóvása.

# Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő testülete 2009. december 18.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének napirendjéről levette Csongrád Város Intézkedési tervének tárgyalását és a 312/2009. (XII. 18.) ÖKt. határozatával a 2010. januári ülésre halasztott.

A Testületi ülésen felajánlott segítség és elhangzott javaslatok alapján a Környezetvédelmi Program Intézkedési terve, egyben a Tisza és az ártér megóvásának teendőire írt javaslatok ismételten átdolgozásra kerültek.

Az intézkedési tervet a Csongrádi Sporthorgász- Környezet és Természetvédő Egyesület és a Környezet és Természetvédők Csongrádi Egyesület az Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Csongrádi Szakaszmérnöksége véleményezte és javaslatokat tett annak kiegészítésére.

Azon javaslatok egy része, amelyeket az önkormányzat saját hatáskörében rendelkezhet beépítésre kerültek az anyagba, az egyéb javaslatok végrehajtása érdekében az illetékes hatóságok megkeresésre folyamatban van.

Az intézkedési terv összeállításánál figyelembe vett jogszabályok: 2009.évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról. Idevonatkozó paragrafusok: 2§ (1.) pont, 4.§ (3.) pont, 24§ (2.) és (5.) pont, 33 § (2.)/i pont, 39§ (3.) pont, 41§ (5.) és (11.)/6. pont". A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet „az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról” 53. § (1) pont. Az 1995. évi LIII. törvény „a környezet védelmének általános szabályairól”, az 1997. évi XLI: törvény „a halászatról és horgászatról”, valamint az 1996. évi LIII. törvény „a természet védelméről”.

Az érintett Nemzeti Parkok Természetvédelmi Őrszolgálat vezetőivel, Sallai Zoltán és Molnár László Urakkal és a Körös-Maros Nemzeti Parktól Őze Péter Urral egyeztetés történ és az egybehangzó véleményeik alapján készült az Intézkedési Terv és a Tisza és az ártér megóvásának teendői című előterjesztés.

# Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád város környezetvédelmi programjának intézkedési terve, benne a Tisza árterének megóvása tárgyában írt előterjesztést. Az intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja.

- Felkéri a polgármester, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását folyamatosan tartsa szem előtt.

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Határidő: Folyamatos

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- a Képviselő testület tagjai,

- Bedő Tamás polgármester

- Mérnöki iroda

Csongrád, 2010. január 14.

Bedő Tamás

polgármester

Csongrád Város Környezetvédelmi Programjának intézkedési terve

Prioritások, programok kidolgozása

Prioritások

A környezetvédelem komplexitásából következően az egyes fejlesztési irányok között meghatározott irányú és erősségű kapcsolati rendszer alakul ki. A fejlesztési célok közötti kapcsolat általában szoros, hiszen a természeti, táji és gazdasági érzékenység miatt az egyes területek szoros függőségi viszonyban állnak egymással.

A Környezetvédelmi Programban megfogalmazásra került minden egyes feladat megoldása a környezet védelmét szolgálja, mindegyiket meg kellene valósítani. Ennek ellenére a források szűkössége miatt rangsor felállítására van szükség. Az Intézkedési terv prioritásainál a Környezetvédelmi programban megfogalmazott célkitűzéseket vettük figyelembe.

A prioritások megállapításakor elsődleges szempont az emberi egészség védelme és a környezet veszélyeztetettsége.

Kiemelt feladatok (2011-2012)

¬ Levegőtisztaság-védelem

- Allergén gyomok, különösen a parlagfű irtása.

- Szántóföldi kiporzás, a levegő portartalmának csökkentése

¬ Vízvédelem

- A csapadék- és belvízelvezető csatornák kiépítése és karbantartása bel-és külterületen egyaránt.

- Az ivóvízhálózat és az ivóvíz minőségének javítása.

- Szennyvíztisztító telep bővítése.

- Szennyvíz csatlakozásokhoz záródugók beszerzés

¬ A talaj és a termőföld védelme

- Fásítással, füvesítéssel, csökkenteni kell az erózió és a defláció mértékét.

¬ Táj- és természetvédelem

- A nagyréti természetvédelmi terület kitáblázása

- Aranyszigeti erdőben tanösvény kialakítása

- A természeti értékek őrzése

¬ Települési és épített környezet védelme

- Zöldterület-gazdálkodás(zöld felületek minőségi- és mennyiségi növelése)

- Körös-toroki nyárfasor nyesése

- Gyalogjárdák felújítása

- Új Életfa ajándékozás az újszülött gyermekeknek, hagyományának fenntartása.

- A Csongrádi kistérség Dr. Szarka Ödön Egyesített egészségügyi Intézmény szakrendelőjének komplex építészeti, orvos-technológiai és IT felújítása

¬ Az infrastruktúra környezeti vonatkozásai

- A kerékpárút további kiépítése.

¬ Zöldfelület-gazdálkodás

- Zöldfelületek karbantartása, utak menti fásítás.

- Játszótérépítés.

¬ Hulladékgazdálkodás.

- Illegális hulladéklerakások felszámolása

¬ Szennyvíz

- Csapadék-és belvízelvezető csatornák karbantartása

- Szennyvíztisztító telep bővítése

- Szennyvíz csatlakozásokhoz csatornaelzárók beszerzése

¬ Környezeti nevelés, tudatformálás

- A lakosság környezetvédelmi tudatformálása

- „Környezetvédelmi világnap” megszervezése

Programok

Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai eredményes ellátásának több feltétele van. Az eredményes munkát döntően a környezet- és természetvédelmi célokra fordítható pénzeszközök, illetve a lakosság részéről a környezeti problémák kezeléséhez nyújtandó segítőkész magatartásforma megléte biztosítja. Elengedhetetlen továbbá a megfelelő önkormányzati szabályozás.

A programban foglalt célok finanszírozása

Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/1996. (XII. 6.) Ökt. számú önkormányzati rendelettel környezetvédelmi alapot hozott létre a Környezetvédelmi törvény 58. § előírásai alapján.

A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:(Kvt. 58.§ (2) bekezdés) értelmében

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen

kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulék külön törvényben meghatározott része,

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek.

Ez a környezetvédelmi alap kizárólag környezetvédelmi célokat szolgál. Létrehozása azért is indokolt, mert a környezetterhelési díj és az igénybevételi járulék csak ennek megléte esetén illeti meg az önkormányzatot.

Az önkormányzat pénzeszközei a környezetvédelmi célú beruházások megvalósításához a legtöbb esetben nem elégségesek. A forrásfeltárásnál a következő potenciális források vehetők figyelembe:

Nemzetközi források

- Kohéziós Alapok

- Strukturális Alapok

Állami források •

- KvVM Zöld Forrás pályázatai

- NFT OP-k

- Fejezeti kezelésű célelőirányzatok

- Regionális Fejlesztési Ügynökségek pályázati forrásai

- Megyei Önkormányzatok forrásai (TEKI, CÉDE)

Helyi források

- Vállalkozói saját erő és hitel

- Önkormányzati saját erő és hitel

- Non-profit szervezetek saját ereje

- Pénzintézeti hitel

A következőkben kidolgozott operatív programok közt a már folyamatban lévő nagyberuházásokat a Homokhátsági Regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, ennek keretében megvalósult Hulladékudvar és a régi hulladéktelep rekultivációját nem említem.

III. Operatív programok

(A II. pont kiemelt feladataira építve)

1.Levegőtisztaság-védelem

1.1. A parlagfű és egyéb allergén gyomok irtása:

A program célja

A lakosság életminőségének, a település környezet-egészségügyi helyzetének javítása. Az agresszív, allergiát okozó gyomok, például a parlagfű elterjedésének visszaszorítása.

Indokoltság:

Napjainkban országos, megyei és települési szinten egyaránt folyamatosan nő az allergiás megbetegedések száma, melyek kiváltó okai nagyon sok esetben bizonyos gyomnövények pollenjei. Csongrádon az utóbbi években jelentős mértékben elszaporodtak elsősorban a parlagfű és egyéb allergén gyomok mind a magán, mind köz-, és külterületen. A parlagfű – napjaink legagresszívebb allergén növények - pionír gyomnövény, leggyakoribb felszaporodási helye a bolygatott talajú, zárt növényborítással nem rendelkező területek.

Feladatok és ütemezésük

| Intézkedés | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A lakosság alapos tájékoztatása, akciók szervezése a gyomok megismertetésére és még a virágzás előtti irtásra (szóróanyag, előadás szervezése) | Folyamatos | 100.000.-Ft | Csongrád Város Önkormányzat, Helyi szervezetek | Pályázati forrásból a 2008. évben megvalósítható volt |
| A vonatkozó jogszabályok betartatása | Folyamatos | - | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| A gyomos területek feltérképezése | Folyamatos | - | Csongrád Város Önkormányzat, Közterület-felügyelet |  |
| A virágzás előtti irtás megszervezése. Az irtás szakemberek bevonásával való kivitelezése. | 2011. május évente folyamatos | A feltérképezett, terület nagyságától és az irtás módjától függ | Csongrád Város Önkormányzat | Közmunkaprogram keretében a Városgondnokság dolgozói |
| Közreműködő szervezetek ANTSZ, Helyi civil szervezetek, általános iskolák pedagógusai | Feladatuk Szakértői feladat, felmérések, Lakosság tájékoztatása, illetve a tájékoztatás megszervezése |

Forrástérkép

| Forrás | Összeg |
| --- | --- |
| Pályázatok figyelése szükséges, (jelenleg nincs ilyen jellegű pályázat) | A feltérképezett terület nagyságától és a választott irtási módtól függően 500.000.- – 1.5000.000.- Ft |
| Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium – Közmunkaprogram | Foglalkoztatottak számától függően |

2. Vízvédelem

2.1. Csapadék- és belvízelvezető csatornák karbantartása

A program célja:

DAOP-2009-5.2.1/A „Belterületi csapadék- és belvízelvezetés” című pályázat.

A projekt megvalósításával megoldott lehet Csongrád Alsó városrész csapadékvíz elvezetése, ahol szikkasztó árkok megépítése valósulna meg meglévő és új útburkolatok mellett, valamint burkolt felszíni csapadékvíz elvezető árkok építése történne kb. 900 méteren. A nyugati városrész Galamb, Iskola, Bolyai, Csókási, Damjanich, Klapka, Karinthy, Kölcsey, Nagymező, Csengeri, Eötvös, Petneházi, Tompa M., Hosszú, Kinizsi, Uzsoki, Kenderföldek utcája és a Görgey utca csapadékvíz elvezetése korszerűsítésre kerülne.

A konstrukció célja a települések környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

Feladatok és ütemezésük

| Intézkedés | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A pályázati anyag elkészítése, benyújtása megtörtént | 2009.október | 190.148.413,-Ft teljes költség | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| Az önerő 2010. évi költségvetésből történő biztosítása | 2010. | 40.148.413,-Ft | Csongrád Város Önkormányzat, Polgármester |  |

Forrástérkép

| Forrás | Összeg |
| --- | --- |
| Dél-Alföldi Operatív Program | 150.000.000,-Ft |
| Önerő: | 40.148.413,-Ft |

2.2 Szennyvíztisztító telep bővítése

KEOP-1.2.0/F Csongrád város kommunális szennyvizeinek tisztítását szolgáló szennyvíztisztító telep bővítése és gépészeti átalakítása című pályázat

A program célja

A pályázat kétfordulós, a második forduló benyújtása megtörtént 2009 októberében. A jelenleg 2000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep bővítése 2600 m3/nap kapacitásra megoldaná az esetenként felmerülő túlterhelés veszélyét.

Indokoltság:

A bővítésre kerülő szennyvíztisztító telep beruházás megvalósításának közvetlen kezdeményezett célcsoportja Csongrád város lakossága, közvetett célcsoportnak tekinthető a kistérség és a régió lakossága, hiszen a csökkenő környezeti és szennyvízterhelés nem csak a helyi lakosság számára jelent előnyöket – mivel az természetesen nem áll meg a település határainál – hanem a javuló életminőség a tágabban vett környezetet is érinti.

A projekt előkészítése megtörtént, elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a Költség-haszon elemzés.

Feladatok és ütemezésük

| Intézkedés | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A pályázati anyag elkészítése, benyújtása megtörtént | 2009. október | 479.500.000,-Ft | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| Az önerő 2010. évi költségvetésből történő biztosítása | 2010. évi költségvetés | Támogatás mértékétől függően | Csongrád Város Önkormányzat, Polgármester | Támogatás intenzitása 50-85% -ig |

Forrástérkép

| Forrás | Összeg |
| --- | --- |
| Környezet és Energia Operatív program | Támogatás mértékétől függően |
| Önerő | Támogatás mértékétől függően |

2.4. Szennyvíz csatlakozásokhoz csatornaelzárók beszerzés

A másodrendű védmű magas parti részén (Széchi Márta utcától) 2003. évben megépült szennyvízhálózat csatlakozásainál /7+058, 7+336, 7+568,7+911,8+116, 8+861 szelvényekben/ lévő keresztezésekhez, szennyvízcsatornához illő záródugók beszerzése.

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záródugók beszerzése | 2011. január | 150.000,- Ft | Csongrád Város Önkormányzat, Városgondnokság |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| ATIKÖVIZIG csongrádi Szakaszmérnökség, Városgondnokság, Közműszolgáltató Kft. | Felmérés, kivitelezés |

3. Települési és épített környezet védelme

3.1. Ivóvízellátás

Ivóvízjavító program

A program célja

A célkitűzés az Európai Közösség az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló (98/83 (XI.25) EC) irányelv átvételén alapuló új hazai ivóvíz minőségi jogszabály /201/2001 (X.25), módosította a 47/2005 (III.01.) Korm. rendelet/ követelményeinek teljesítése.

Indokoltság:

Napjainkban az életminőségi összetevők között biztosan megtalálható az élelmiszerbiztonság. Az ivóvizet különleges szerepet betöltő élelmiszerként tartjuk számon. Mint az élelmiszereknél, úgy az ivóvíznél is minimalizálni szükséges a káros anyagok bevitelét, a minőségi normák pedig a jövőben valószínűleg egyre szigorodni fognak. Az Európai Unióhoz való csatlakozással a Magyarországon meglévő jogszabályokat az EU-s irányelvekhez kellett igazítani. Az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83 EK irányelvben előírt határértékek és az irányelvben megadott határidők hazánkra nézve is kötelezőek.

Feladatok és ütemezésük

A Dél-alföldi Régió ivóvízminőség-javító programjára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészült, mely tartalmazza az összes település vonatkozásában a szolgáltatott ivóvíz minőségét, valamint ezek összevetését a 201/2001. Kormányrendelet előírásaival. Az összevetésből adódó eltérések megszüntetésére javaslatokat ad, és azok gazdasági elemzésével meghatározza a legjobb megoldást, és vizsgálja annak további pénzügyi- gazdasági hatását.

Az ivóvízminőség-javító program végrehajtása önkormányzati feladatként jelentkezik, azonban ezen a területen állami támogatás, valamint nemzetközi segélyalapok pénzeszközeinek a felhasználása is feltétlenül szükséges.

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Az új hazai ivóvíz minőségi jogszabály követelményeinek teljesítése. | Folyamatos |  | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| Az Önkormányzat gesztori feladatainak teljesítése | Folyamatos |  | Csongrád Város Önkormányzat |  |
| Az önerő költségvetésből történő biztosítása | Folyamatos |  | Csongrád Város Önkormányzat, Polgármester |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. | A projekt koordinációja. |
| résztvevő önkormányzatok | Forrás biztosítása. |

Forrástérkép

| Forrás | Összeg |
| --- | --- |
| Kohéziós alap | Támogatás mértékétől függően 75% összegben |
| Hazai finanszírozás | Támogatás mértékétől függően 20% összegben |
| Önkormányzati saját forrás | Támogatás mértékétől függően 5% |

3.2. Zöldterület-gazdálkodás

Zöld felületek minőségi- és mennyiségi növelése.

A program célja:

A város területén a zöldfelületek arányának megtartása, a meglévő zöldfelületek megóvása.

Indokoltság:

A város területén magas számban és összefüggően találhatóak zöldfelületek. A meglévő szabadtéri közösségi terek parkok, játszóterek) túlnyomó részben fásítottak, árnyékosak. Az utak (fő és mellékutak) egyaránt fásítottak, ezen területek karbantartása (nyesés, gallyazás) nagy terhet ró az Önkormányzatra és a Városgondnokságra.

3.2.1. feladat

Játszótér létesítése, meglévők fejlesztése,

Indokoltság:

A város területén található játszóterek felszereltsége és mennyisége nem megfelelő. Szükség lenne azok bővítése és újak létesítése.

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A város területén felmérni azokat a területeket, ahová célszerű lenne játszóteret építeni | 2011. január 31. | - | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| A játszótér megterveztetése, vagy komplett terv vásárlása esetén annak átültetése a területre, engedélyezés. | 2011. május 31. | 100.000-150.000,-Ft | Csongrád Város Önkormányzat |  |
| A játszótér kivitelezése. | 2011. augusztus 31. | A tervektől függően 20.000.000,- Ft | Csongrád Város Önkormányzat, helyi, vállalkozók, gazdálkodók |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| Helyi civil szervezetek, vállalkozók, gazdálkodók | A játszótérépítés segítése, szponzorok keresése |

3.2.3. feladat

Új Életfa ajándékozás az újszülött gyermekeknek, hagyományának fenntartása.

A program célja:

A város az újszülötteinek évek óta egy facsemetét ajándékoz, amit a szülők a saját, vagy közterületen elültetnek és gondoznak.

Indokoltság:

Csongrád lakossága megszokta és megszerette a programot, a facsemetékre minden évben nagy igény mutatkozik.

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A született gyermekek szüleinek nyilvántartásának lekérdezése, igény felmérése | 2011. december 31. | - | Csongrád Város Önkormányzat, Mérnöki iroda |  |
| Facsemeték megrendelése, igazolás alapján történő kiadása | 2012. május 31. | 800.000-1.000.000,-Ft | Csongrád Város Önkormányzat, Városgondnokság |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| Csongrád Város Önkormányzat, Városgondnokság | Felmérés, program teljesítése |

3.3. Közlekedés

3.3.1. A kerékpárút-hálózat kistérségi szinten történő megtervezése, megvalósítása

A program célja:

Csongrád területén meglévő kerékpárút hálózat pályázattal történő továbbfejlesztése. A város belterületén a már meglévő kerékpárutat - amely kivezet a Csongrád-Bokros felé vezető út leágazásáig – tervezzük tovább a 451-es út Kiskunfélegyházára vezető szakaszon egészen a megyehatárig. Ez a szakasz mintegy 7 km hosszúságban készülne el. A megyehatártól egészen a városközpontig lenne kerékpárút, ami a Vasút utcán ér véget az egyik oldalon, de ez oldali végpontot tovább kívánjuk tervezni a 451-es út Szentes felé vezető irányba. A kerékpárút a vasúti hídnál csatlakozna rá az EUROVELO program keretében meglévő 6613m hosszúságú tiszai védőtöltésen megépült kerékpárút szakaszra. A Vasút utcától kezdődő szakasz összekötése a töltésen lévő kerékpárútig mintegy 5,9 km.

Indokoltság:

Ezzel a jelentős mértékű tervezéssel a Bács-Kiskun megyei határtól egészen Szentesig el lehet majd jutni kerékpárral.

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engedélyes tervek elkészítése, Pályázat benyújtása, közbeszerzés Lezajlott | 2009. október | 5.487.500,-Ft | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| Önrész biztosítása | 2009. október i ülés | 1.668.000.- Ft | Csongrád Város Önkormányzat, |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| Csongrád Város Önkormányzat, Via Futura Kft. | Felmérés, program teljesítése |

3.4. Épített környezet védelme

A Csongrádi kistérség Dr. Szarka Ödön Egyesített egészségügyi Intézmény szakrendelőjének komplex építészeti, orvos-technológiai és IT felújítása DAOP-4.1.1/B-2008-0001számú pályázat

A program célja:

Az épület felújítása, akadálymentesítése, a főépületre magastető építése. A belgyógyászat, és az IT fejlesztése. Digitális képalkotó diagnosztika beszerzése, veszélyes hulladék csökkentés, geotermikus fűtésre való átállás. A projekt összköltsége: 556.868.400,- Ft. A Támogató, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül. A támogatási intenzitás, 84,25%.

Feladatok és ütemezésük

| Intézkedés | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A pályázati anyag elkészítése, benyújtása, támogatási szerződés aláírása megtörtént | 2009. augusztus | 556.868.400,-Ft teljes költség | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| Az önerő költségvetésből történő biztosítása | 2010. | 43.853.386,-Ft | Csongrád Város Önkormányzat, Polgármester |  |

Forrástérkép

| Forrás | Összeg |
| --- | --- |
| Dél-Alföldi Operatív Program | 469.161.627 ,-Ft |
| EU Önerő Alap | 43.853.387, -Ft |
| Önerő: | 43.853.386,-Ft |

3.5. Természet- és tájvédelem

3.5.1. A Nagyréti természetvédelmi terület kitáblázása

A program célja:

A természetvédelmi táblák az elmúlt években megrongálódtak és eltűntek a területről. Jelenleg egy tábla jelzi csak a védettséget, melynek állapota nem megfelelő az oszlopot még használni lehet, de itt is új tábla kihelyezésére van szükség. Összesen 8 darab táblása és 7 db. oszlopra lenne szükség.

Indokoltság:

Az 1996. évi VIII. természetvédelmi törvény 26. § előírása alapján táblával fel kell hívni a figyelmet a természetvédelmi terület határára.

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Táblák megrendelése | 2010. december 31. | 80.000,- Ft | Csongrád Város Önkormányzat, Mérnöki iroda |  |
| Oszlopok beszerzése, Kihelyezése | 2011. március 31. | 70.000,-Ft | Csongrád Város Önkormányzat, Városgondnokság |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| Csongrád Város Önkormányzat, Városgondnokság, Környezet és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete | Felmérés, program kivitelezése |

3.5.2. A természeti értékek őrzése.

A program célja:

A Nagyréti természetvédelmi terület oltalom alá helyezésével az önkormányzat kötelezettséget vállalt annak őrzésére. Melyet a természetvédelmi törvény előír. Mely feladatot a civil szervezetek által teljesített az önkormányzat. 2008 és 2009. években a Környezetvédelmi alapból nem került elkülönítésre, az erre szánt összeg.

Indokoltság:

Az előírások szerinti feladat teljesítése.

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Környezetvédelmi alapból a ráfordításra szükséges összeg elkülönítése | 2010. december 31. | 500.000,- Ft | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| Együttműködés a civil szervezetekkel | 2011. | - | Csongrád Város Önkormányzat, |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| Csongrád Város Önkormányzat, Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület, Csongrádi Sporthorgász Környezet- és Természetvédő Egyesület, Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete, | Természetvédelmi területen őrszolgálat teljesítése |

3.5.3. Aranyszigeti erdőben tanösvény kialakítása

A Serház-zugi holtág partjára lett áthelyezve, felmérések folyamatban vannak.

3.5.4. A Tisza és az ártér megóvásának teendői.

A Tisza természetvédelmi területei:

A Tisza folyó, annak hullámtere és mentett ártere kiemelkedő természeti értéket képvisel, amelynek megőrzése nemcsak hosszú távú érdekünk, hanem kötelességünk is.

A Tisza Csongrád térségéhez tartozó szakaszán országos, Natura 2000 és helyi védettségű területek is megtalálhatók. Ide tartozik első sorban a Tisza Hármas-Körös torkolatáig terjedő hullámtéri szakasza, amely a védelemre tervezett területek jegyzékében szerepel (2007. K. V. Ért. 7. szám KvVM közlemény).

A 275/2004 (X. 8) Korm. rendeletnek megfelelően a Hármas Körös torkolatáig a folyó hullámtere része a Közép-Tisza elnevezésű kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területnek (HUHN20015), a Közép-Tisza elnevezésű (HUHN10004), valamint az Alsó-Tisztavölgy elnevezésű -mélyen Csongrád alá lehúzódó- különleges madárvédelmi területnek.

Helyi jelentőségű védett természeti terület a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület, teljes kiterjedése 806 ha.

A Természetvédelmi Terület nyolc részből áll: 1. Ártéri erdő a Tisza bal partján, 2. Mámairéti- Holt-Tisza , 3. Ellésparti-Holt-Tisza, 4. Nagy-Gombás (holtág az ártéri erdő területén), 5. Szakadás (holtág az ártéri erdő területén), 6. Fekete vagy Dög-Körös, 7. Rázsonyi Holt-Körös, 8. Ártéri erdő a Körös jobb partján.

A Tisza bal parti és a Körös jobb parti ártéri erdeje, a Nagy-Gombás és a Szakadás holtágak a Tisza hullámterében helyezkednek el, melyek átfedésben vannak a Natura 2000 területekkel.

#### Feladatok és ütemezésük

Az ATIKÖVIZIG 2010-ben Csongrád közigazgatási területén a hullámtérben tervezett munkáinak felsorolása:

- Partfal rekonstrukció (vízoldali tégla burkolat bontás, új beton burkolat, építés) Tisza jb töltés 84+822-85+505 szelvényei között.

- Monitoring hálózat fejlesztés (Csongrád állami vízmérce korszerűsítés) Tisza jp töltés 246,200 fkm

- Mederrézsű állékonyság növelés Tisza jp – 245,930-246,970 fkm

- 244,550-245,450 fkm

- Parti sávrendezés Tisza jp 244,100-247,000 fkm

- Termelőmű alatti partbiztosítás megerősítése Tisza jp 244,397-244.451 fkm

- Új mélyszivárgó átemelő akna építése a Tisza jp 82+076 szelvényben.

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület, Natura 2000 területek természeti értékeinek ellenőrzése, őrzése | folyamatos | üzemanyagköltség | Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete | Kapcsolattartás a KNP és a HNP Igazgatóságokkal |
| Tisza árterében lévő NATURA 2000 területek védett madárfajainak feljegyzése | Folyamatos, jelentés évente |  | Csongrád Város Önkormányzat, Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete | KNP és a HNP Igazgatóságok engedélyével és segítségével |
| Györfös erdőben található tölgyesek hosszú távú megőrzése | folyamatos | - | Csongrád Város Önkormányzata, Közterület Felügyelet, KNP és HNP Igazgatósága, DALERD Zrt. | Kapcsolattartás a KNP és a HNP Igazgatóságokkal és a DALERD Zrt.-vel |
| Csongrád Város Önkormányzat tulajdonában lévő Fahíd – Györfös közötti hullámtéri erdő megtisztítása a tájidegen fajoktól, letört ágak, gallyak összegyűjtése a 2009. évi XXXVII. tv. 61. §. Figyelembevételével | 2010. szeptember, október, november (amennyiben az akció beválik, akkor azt minden évben meg lehet ismételni) | - | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Csongrád Város Önkormányzata | A munka elvégzése csak természetvédelmi őr és a közterület felügyelők jelenlétében az erdészeti hatóság előzetes engedélyével lehetséges!!! |
| Sport jellegű vízi közlekedés szabályozása, korlátozása a Tisza folyón | 2010. évtől folyamatos | - | Csongrád Város Önkormányzata, Vízi Rendészet | A szabályozás és korlátozás érdekében fel kell venni a kapcsolatot a Nemzeti Közlekedési Hatósággal |
| Füstködösítéses szúnyoggyérítés korlátozása a Tisza-gáton tiszavirág rajzás időszakában | 2010. évi júniusi rajzástól kezdve – minden év június hónapban | - | Város Gondnokság, Közterület felügyelők, Csongrád Város Önkormányzata |  |
| Ellésmonostor alapjainak és környékének rendben tartása | 2010. évtől minden évben | 100.000 Ft/év | Város Gondnokság, Csongrád Város Önkormányzata | Előzetesen mindig egyeztetni kell a Műemlékvédelmi Hivatallal |
| Csongrád, Körös-zugi túraútvonal rendszeres karbantartása (földutak elegyengetése, szemét elszállítása, pihenőhelyek létesítményeinek karbantartása, tisztítása) | 2010. évtől folyamatos | 500.000,- | Város Gondnokság, Csongrád Város Önkormányzata, GAMESZ |  |
| A Tiszán vonuló uszadék Csongrádra érkezésének megelőzése (Kiskörénél történő kifogása) | 2010. évtől folyamatos | - | Csongrád Város Önkormányzata, | Kapcsolatfelvétel a KVM Term.védelmi szakállamtitkárával és Term.megőrzési Főosztályával |
| A Tiszába vezető csatornák folyamatos ellenőrzése a szennyvíz bevezetés megelőzése érdekében | 2010. évtől folyamatos | - | Csongrád Város Önkormányzata, Közterület-felügyelők | Szükség estén vízminták vétele és bevizsgáltatása az Alsó –Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel |

4. Hulladékgazdálkodás

Illegális hulladék lerakások felszámolása.

A program célja

Az egyre nagyobb mértékben megjelenő illegális hulladéklerakások nagy problémát jelentenek a városban. A lerakóhelyek felkutatása, felszámolása mellett fontos feladat a megelőzés. Kapcsolódó programként a szemléletmód megváltoztatására hangsúlyt kell fektetni, kezdve a legfiatalabb korosztállyal. Nevelő, oktató munka az iskolákkal összefogva.

Indokoltság:

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Az illegális lerakóhelyek felkutatása, pályázatok figyelése | Folyamatos | - | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| A „ Zöldtárca „Tiszta Magyarországért” programban meghirdetett pályázatára való felkészülés | Folyamatos | - | Csongrád Város Önkormányzat |  |
| Pályázat elkészítése, benyújtása, önrész biztosítás | Kiírás után | Pályázat mértékétől függően 170.000,-Ft önerő biztosítása | Csongrád Város Önkormányzat, Mérnöki iroda |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| Csongrád Város Önkormányzat Városgondnokság, Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete, Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület | A projekt elkészítése, megvalósítása |

5. Szemléletformálás

5.1. Környezetvédelmi célú rendezvények megvalósítása

5.1.1. „Környezetvédelmi világnap” megszervezése

A program célja:

Már fiatal korban kialakítani a környezettudatos gondolkodásmódot, hogy a gyermekek felnőve azt tudják továbbadni családjuknak. A tevékenységük során hogyan ápolhatják, óvhatják meg ezen értékeket.

Indokoltság:

Csongrád város oktatási, nevelési intézményeiben jelenleg is nagy figyelmet fordítanak a környezeti nevelésre A gyerekek a természettudományok kapcsán és tanórákon kívül is hallanak a környezet védelméről, a környezettudatosságról, ehhez kapcsolódik a Környezetvédelmi Világnap megünneplése. Melyet a civil szervezetek és a városi iskolák összefogásával az önkormányzat szervetésében folytatunk. Mert hisszük, hogy, fontos felhívni a fiatalok figyelmét a fenntartható fejlődésre, környezettudatosságra.

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Környezetvédelmi Világnap dátumának pontos kijelölése | 2010. szeptember. | - | Csongrád Város Önkormányzat, | Kijelölve: 2010. június 4. |
| Programok megszervezése | 2011. március 31. | - | Csongrád Város Önkormányzat, civil szervezetek, (Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete, CSIPI), iskolák |  |
| Költség biztosítása | Költségvetés szerint a környezetvédelmi alapból | 250.000.- Ft | Csongrád Város Önkormányzat, |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| Csongrád Város Önkormányzat, Csongrád És Térsége Polgárőr Egyesület, Környezet és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete, CSIPI, civil szervezetek, iskolák | Igények felmérése, programok megszervezése, lebonyolítása |

5.1.2 A lakosság környezetvédelmi tudatformálása

A program célja:

Az európai uniós csatlakozási folyamat, és ennek következtében módosított illetve létrehozott jogszabályok számos olyan környezetvédelmi feladatot állítottak az önkormányzatok elé, melynek sikere a lakosság aktív részvételén is múlik.(hulladék és szennyvízkezelés, parlagfű elleni védekezés stb.) További fontos feladat a lakóhely szépítése, hiszen ez turisztikai vonzerőt jelenthet a város számára.

A program indokoltsága:

A lakosság aktív részvétele szükséges a környezet védelmét szolgáló feladatok végrehajtásához.

Feladat: „Egy nap a tiszta környezetért”

Hagyományteremtő jelleggel, évente egy alkalommal környezetvédelmi, környezetszépítő nap rendezése. Ennek során rövid előadás szervezése, tájékoztatók osztása az aktuális környezetvédelmi feladatokról, pl. szelektív hulladékgyűjtés, szakszerű szennyvíz elhelyezés, parlagfű irtás, veszélyes hulladék szelektív gyűjtése.

A nap további részében a város közterületeinek szépítése, virágokkal való beültetése, gyomtalanítása végezhető. A rendezvényt megszervezheti a település maga, vagy csatlakozhat országos mozgalmakhoz is (pl. Virágos Magyarországért)

Feladatok és ütemezésük

| Feladat | Határidő | Forrásigény | Felelősök | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A rendezvény dátumának pontos kijelölése | 2010. december. | - | Csongrád Város Önkormányzat, |  |
| Programok megszervezése | 2011. március 31. | - | Csongrád Város Önkormányzat, civil szervezetek, iskolák |  |
| Költség biztosítása | Költségvetés szerint a környezetvédelmi alapból | 500.000.- Ft | Csongrád Város Önkormányzat, |  |

| Közreműködő szervezetek | Feladatuk |
| --- | --- |
| Csongrád Város Önkormányzat, Környezet és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete, Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület, CSIPI és más civil szervezetek, iskolák | Igények felmérése, programok megszervezése, lebonyolítása |