Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10- 3998-6/2010.

Témafelelős: Dr. Mezey Szimonetta

E l ő t e r j e s z t é s

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottság 2010. március 24-i ülésére

Tárgy : „A „Templom utcai „Mesevár” bölcsőde fejlesztése” tárgyú projekt épületfelújítási munkái - Beszerzési célokmány véleményezése

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 198/2007. (IX. 28.) ÖKt. számú határozatában döntött a „DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020 /oktatási intézmények korszerűsítése/– Templom utcai Mesevár bölcsőde fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.

Csongrád Város Önkormányzata által a 164/2004. (VI.25) ÖKt. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 2.2.-es pontja alapján és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárok figyelembe vételével az előterjesztésben meghatározott beszerzésekről ún. beszerzési célokmányt kell készíteni (közbeszerzési szabályzat 1. számú melléklete), melyet a Pénzügyi bizottság, illetve a közbeszerzés jellegétől függően illetékes bizottság véleményezését követően a polgármester hagy jóvá.

Fentiekre tekintettel jelen előterjesztés 1. számú mellékletében a DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020 számú pályázat keretében épületfelújítási munkák tárgyú beszerzési célokmányát terjesztem elő véleményezésre.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés és mellékletét képező beszerzési célokmány megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

### H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

A Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Beszerzési célokmány véleményezése” című előterjesztést és a következő döntést hozza:

A Pénzügyi Bizottság a mellékletben szereplő, a DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020 – „Templom utcai Mesevár bölcsőde fejlesztése” - számú pályázat keretében épületfelújítási munkák ellátására vonatkozó beszerzési célokmányban foglaltakat elfogadja.

Csongrád, 2010. március 17.

Bedő Tamás

polgármester

1. számú melléklet

Beszerzési célokmány

I. Általános adatok

A beszerző megnevezése és címe: Csongrád Város Önkormányzata, 6640 Csongrád  Kossuth tér 7.

Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beruházóval): -

A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: Perfectus Kft

II. Műszaki adatok

## A beszerzés

megnevezése: Vállalkozási szerződés „Templom utcai „Mesevár” bölcsőde fejlesztése” projekt épületfelújítási munkáira

helye: 6640 Csongrád, Templom u. 4-8. (hrsz. 79.)

jellege: építés

mennyisége:

  - konyha valamint a mosoda felújítása, korszerűsítése az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően;

  - fűtőtestek cseréje, méretezett lapradiátorokra;

  - pavilonok vizesblokkjainak felújítása, nyomó és lefolyó vezetékekkel, új szaniterekkel, komplett fal- és padló burkolásokkal;

  - teljes homlokzaton a nyílászárók cseréje műanyag nyílászárókra;

  - meglévő palatető bontása, új hőszigetelés és héjazat készítése;

  - burkolatok cseréje (padló és fal);

  - egy pavilonba történő akadálymentes bejárás biztosítása max. 8%-os rámpával;

  - 3-as pavilonban akadálymentes WC-mosdó kialakítása;

  - külső homlokzatok hőszigetelése, felületkezelése;

  - teljes elektromos felújítás, erős és gyengeáramú rendszerek komplett kiépítésével, csatlakozókkal;

  - udvar balesetmentes fejlesztése.

  - 1db akadálymentesített parkoló felfestése;

  - a személyzet részére pihenő-étkező helyiség kialakítása.

## A beszerzés szükségességének indoklása

célja, rövid szakmai leírás: A „Templom utcai „Mesevár” bölcsőde fejlesztése” tárgyú projekt épületfelújítási munkáinak megvalósítása az Önkormányzat által elnyert DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020 pályázati támogatással, annak megfelelően.

#### III. Pénzügyi adatok:

Beszerzés költségei anyagi-műszaki bontásban: nettó 68.942.509 Ft

A beszerzés költségeinek fedezete (forrásonként, évente): DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020 pályázaton elnyert forrás, ÚMFT finanszírozás. A támogatás intenzitása: 90%.

#### IV. A megvalósítás ütemezése:

Szükséges hatósági engedélyek: nem építési engedélyköteles

Kiviteli terv elkészítésének tervezett időpontja (amennyiben szükséges): rendelkezésre áll.

A megvalósítás tervezett megkezdése: 2010. március

A megvalósítás tervezett befejezése: 2010. december

Az üzembehelyezés tervezett időpontja: 2010. december

## Csongrád, 2010. március 17.

……..………………………..

polgármester