ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. IV.em. 3.

Telefon: (+36 1) 355 8218

Fax: (+36 1) 224 0169

E-mail: info@envecon.hu

Fejlesztési koncepció

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése gyűjtőedények beszerzésével, esetleges telepi fejlesztések megvalósítása

a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. megbízásából

készítette:

ENVECON KFT.

Budapest, 2014. január 6.

| Mátyás László | Novák Péter |
| --- | --- |
| ügyvezető | tanácsadó mérnök |
| okl. gépészmérnök | okl. környezetmérnök |

Tartalomjegyzék

Előzmények, a megbízás ismertetése	3

2. A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium területén működő települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer jelenlegi hatékonyságának felmérése, értékelése	4

3. Az új és hatályos Hulladékról szóló törvénynek való megfeleléshez szükséges begyűjtési rendszer fejlesztési lehetőségei, változatai	13

4. Az alapvető működéshez szükséges változatok műszaki tartalmának meghatározása. Továbbtervezési változatok, a javasolt fejlesztés műszaki leírásának megadása, beruházási tételek meghatározása, költségek becslése	14

4.1 A házhoz menő zsákos gyűjtés	15

4.2 Házhoz menő edényes gyűjtés	15

4.3 Házhoz menő edényes gyűjtés a zöld és biohulladékok begyűjtéséhez harmadik edénnyel.	16

4.4 Házhoz menő veszélyes hulladékgyűjtés	17

4.5 Gyűjtőszigetes rendszer átalakítása	17

5. Az egyes változatok működési költségekre gyakorolt hatásának bemutatása a Zrt. döntések megalapozásához	17

5.1 Az „A” változat működési költségekre gyakorolt hatása	20

5.1.1 Az „A1” változat – a KEOP-1.1.1/2F projekt szerinti házhoz menő zsákos gyűjtés a 2.000 fő feletti településekre.	22

5.1.2 Az „A2” változat –házhoz menő zsákos gyűjtése a Konzorcium teljes működési területére	26

5.2 A „B” változat működési költségekre gyakorolt hatása	30

5.2.1 A „B1” változat - Házhoz menő edényes gyűjtés városokban családi házas övezetekben, zsákos gyűjtés az egyéb településeken	30

5.2.2 A „B2” változat – Házhoz menő edényes gyűjtés városokban és válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak mentén található községekben családi házas övezetekben, zsákos gyűjtés az egyéb településeken	34

5.2.3 A „B3” változat – Házhoz menő edényes gyűjtés városokban családi házas övezetekben, de a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C nyertessége esetén edénybeszerzés a Homokhátsági Konzorcium részéről csak a nem Felső-Bácskához tartozó településeken	47

5.2.4 A „B4” változat – Házhoz menő edényes gyűjtés városokban és a válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak mentén található községeknél, de a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C nyertessége esetén edénybeszerzés a Homokhátsági Konzorcium részéről csak a nem Felső-Bácskához tartozó településeken	51

5.2.5 A „B5” változat – Házhoz menő edényes gyűjtés az összes településen. A városokban és a válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak menti települések esetében 70%-os, az egyéb települések esetében 60%-os bevonási arányt feltételezve.	55

6. Részletes előterjesztés a Homokhátsági Regionális Zrt. részére	59

6.1 A beruházás lebonyolítása	62

# Előzmények, a megbízás ismertetése

A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerét 2002/HU/16/P/PE/015 kódszámú projekt keretén belül alapították ki előcsatlakozási alapok felhasználásával. A rendszer továbbfejlesztésére KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 projekt keretén belül kerül sor.

A 2008. július 21-én megkötött Közszolgáltatási Szerződés 1. mellékletét képezi a Vagyonkezelési Szerződés. A Vagyonkezelési Szerződés 6. pontja szabályozza a Vagyonkezelő Gördülő Beruházási Tervét, és a Környezetvédelmi Fejlesztési Alap felhasználásának szabályait.

A Vagyonkezelési Szerződés alapján:

6.1 Vagyonkezelő köteles minden év szeptember 30. napjáig, az átvett eszközökre, a következő év tételes, illetve a második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós, felújítási, eszközpótlási (ideértve a rövid élettartamú eszközök cseréjét is) – továbbiakban beruházások – ütemtervét, és ehhez kapcsolódóan, a tervezett beruházások finanszírozási igényét – továbbiakban együttesen Gördülő Beruházási Terv – elkészíteni és arról Átadót írásban tájékoztatni. Átadó köteles a Gördülő Beruházási Tervet a tárgyévet megelőző év október 31. írásban véleményezni.

6.4 „Felek megállapodnak abban, hogy Átadó a Vagyonkezelő által évente fizetett vagyonkezelési díjrészletet a jelen szerződés szerint átadott vagyon felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére fordítja, illetve abból tartalékot képez az e célra Környezetvédelmi Fejlesztési Alap – továbbiakban Fejlesztési Alap – néven, elkülönített bankszámlán.

6.5 Átadó kötelezettsége vállal arra, hogy a Fejlesztési Alapot kizárólag a Vagyonkezelő részére átadott vagyon rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, fejlesztésére, - ideértve a vagyonon értéknövelő beruházás céljából igénybe vett, fejlesztési célú hitellel kapcsolatos adósságszolgálat teljesítését is - , illetve az Alapban képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítja.

6.11 Felek megállapodnak abban, hogy Vagyonkezelő, a Gördülő Beruházási Terv benyújtásával egyidejűleg, Fejlesztési Tervként javaslatot tehet a közfeladat ellátásához igénybe vett saját eszközei felújítására, rekonstrukciójára, illetve olyan beruházások, fejlesztések megvalósítására is, amelyek az általa ellátott közfeladat magasabb színvonalú, vagy szélesebb körű ellátását szolgálja.

6.12 A Vagyonkezelő által benyújtott Fejlesztési Terv javaslat jellegű, amelyet Átadó nem köteles elfogadni. Az Átadó írásbeli nyilatkozata alapján, a Fejlesztési Terv elfogadottnak tekintendő. Amennyiben Átadó a Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért, az abban foglaltak részben vagy egészben történő megvalósítására, a rendelkezésre álló költségvetési források, illetve Vagyonkezelő saját forrásainak függvényében kerülhet sor. A Gördülő Beruházási Terv és a Fejlesztési Terv alapján – Vagyonkezelő saját forrásaiból, vagy a vagyonkezelési díj egyidejű csökkentésével/elengedésével keletkező forrásokból megvalósuló beruházások – jogszabály eltérő rendelkezése, vagy Felek eltérő megállapodásának hiányában – Vagyonkezelő tulajdonába kerülnek.

6.21 Vagyonkezelő a közszolgáltatási díjban megtérülő, a saját eszközökre elszámolt értékcsökkenés, mindenkori inflációs rátával (a KSH által közzétett, előző évi fogyasztói árindex) évenként növelt összegét, köteles a közfeladat ellátásához használt/üzemeltetett, saját tulajdonát képező vagyontárgy felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére fordítani, illetve abból tartalékot képezni, az e célra Környezetvédelmi Fejlesztési Alap – továbbiakban Fejlesztési Alap – néven, elkülönített bankszámlán.

A szerződés rendelkezése értelmében tehát a Vagyonkezelő a Fejlesztési Alap terhére a Gördülő Beruházási tervben szereplő pótlások és rekonstrukciók elvégzését, ill. a közfeladat ellátás minőségének javítását célzó fejlesztések elvégzését végezheti el az Átadó (a Konzorcium nevében eljáró Csongrád Gesztor Önkormányzat) jóváhagyásával.

A 2000. évi XLIII Tv. hatályon kívül helyezése és a 2012. évi CLXXXV Tv. a hulladékról hatályba lépése új kötelezettségeket állapított meg a hulladékkezelési közszolgáltatás területén. Az új kötelezettségeknek történő megfelelés és az ezekkel járó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére van szükség.

Jelen dokumentáció célja a Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének összefoglaló jellegű áttekintése és értékelése, a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési irányainak kijelölése, a fejlesztések megvalósításával járó hatások bemutatása és a tervezett beruházás lebonyolításának bemutatása. A tervezett fejlesztési célú beruházások a Fejlesztési Alap forrásainak felhasználásával kerülnének megvalósításra.

# 2. A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium területén működő települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer jelenlegi hatékonyságának felmérése, értékelése

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer az országban kiépítésre került regionális hulladékgazdálkodási rendszereket figyelembe véve átlagos eredményeket mutat.

A keletkező hulladékokat zárt, tömörítős felépítményű gyűjtő gépjárművek szállítják a regionális hulladékkezelő központokba, a hulladékok döntő hányada műszaki védelem mellett kerül ártalmatlanításra. A Vaskúti körzetben mobil előkezelő gépekkel mechanikai-biológiai hulladékkezelésre is sor kerül.

A szelektív hulladékgyűjtés döntően ISPA projekt keretén belül kiépített gyűjtőszigetekkel kerül biztosításra az érintett lakosság számára. A szelektív hulladékgyűjtő rendszert kiegészítik a hulladékudvarok (13 db), melyekből két változat került kialakításra a Konzorcium működési területén

„A” típusú hulladékudvar található: Kiskunfélegyháza, Baja, Kiskunhalas.

„B” típusú hulladékudvar található: Bácsalmás, Csátalja, Csongrád, Jánoshalma, Kalocsa,

Kiskunmajsa, Kecel, Kiskőrös, Soltvadkert, Sükösd.

A hulladékudvarok az alkalmazott konténerek számában és méretében térnek el a jelentkező beszállítási volumenhez illeszkedően.

A hulladékgazdálkodási rendszer legfontosabb mutatóit a következőkben tekintjük át.

1. táblázat: a vegyesen gyűjtött hulladék mennyisége

| Település | Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) | A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) | A közszolgáltatás keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége (t) | Fajlagos éves hulladék-termelés (kg/fő/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bácsalmás | 6949 | 1 765,5 | 79,0 | 265,4 |
| Bácsbokod | 2753 | 605,5 | 88,5 | 252,1 |
| Bácsborsód | 1237 | 212,3 | 60,5 | 220,6 |
| Bácsszentgyörgy | 165 | 30,5 | 0,0 | 185,1 |
| Bácsszőlős | 385 | 46,0 | 0,0 | 119,4 |
| Baja | 37638 | 10 185,8 | 4 249,6 | 383,5 |
| Bátmonostor | 1542 | 487,0 | 2,1 | 317,2 |
| Bátya | 2081 | 509,3 | 0,1 | 244,8 |
| Bócsa | 1822 | 193,4 | 17,0 | 115,4 |
| Borota | 1322 | 293,7 | 46,5 | 257,3 |
| Bugac | 2889 | 384,1 | 15,7 | 138,4 |
| Bugacpusztaháza | 300 | 35,2 | 0,0 | 117,4 |
| Császártöltés | 2420 | 560,5 | 22,0 | 240,7 |
| Csátalja | 1522 | 366,4 | 38,3 | 265,9 |
| Csávoly | 1891 | 460,6 | 84,2 | 288,1 |
| Csikéria | 945 | 108,6 | 5,1 | 120,3 |
| Csólyospálos | 1679 | 202,8 | 17,8 | 131,4 |
| Csongrád | 17478 | 4 150,6 | 471,6 | 264,5 |
| Dávod | 1994 | 554,9 | 89,8 | 323,3 |
| Drágszél | 354 | 72,8 | 0,0 | 205,6 |
| Dunafalva | 851 | 169,4 | 4,3 | 204,1 |
| Dunapataj | 3296 | 995,3 | 0,9 | 302,2 |
| Dunaszentbenedek | 808 | 185,1 | 2,2 | 231,8 |
| Dusnok | 2953 | 739,6 | 40,9 | 264,3 |
| Érsekcsanád | 2843 | 852,6 | 28,6 | 310,0 |
| Érsekhalma | 668 | 225,2 | 37,3 | 393,0 |
| Fajsz | 1724 | 503,4 | 7,5 | 296,3 |
| Felgyő | 1306 | 157,8 | 1,8 | 122,2 |
| Felsőszentiván | 1976 | 397,5 | 19,2 | 210,9 |
| Foktő | 1626 | 407,2 | 0,0 | 250,4 |
| Fülöpjakab | 1153 | 227,2 | 0,0 | 197,0 |
| Gara | 2519 | 462,1 | 164,1 | 248,6 |
| Gátér | 974 | 81,1 | 0,0 | 83,3 |
| Géderlak | 1019 | 220,9 | 0,0 | 216,8 |
| Hajós | 3222 | 876,6 | 50,4 | 287,7 |
| Harkakötöny | 919 | 136,4 | 12,0 | 161,5 |
| Hercegszántó | 1957 | 515,6 | 10,8 | 268,9 |
| Homokmégy | 1354 | 353,9 | 0,9 | 262,1 |
| Homorúd | 611 | 107,6 | 2,1 | 179,6 |
| Imrehegy | 711 | 73,9 | 6,5 | 113,0 |
| Jánoshalma | 9189 | 2 041,8 | 179,8 | 241,8 |
| Jászszentlászló | 2528 | 411,0 | 0,0 | 162,6 |
| Kalocsa | 17359 | 5 554,0 | 1 101,0 | 383,4 |
| Katymár | 2153 | 407,8 | 7,2 | 192,8 |
| Kecel | 8844 | 1 465,8 | 142,5 | 181,8 |
| Kéleshalom | 452 | 47,1 | 4,1 | 113,5 |
| Kiskőrös | 14332 | 3 514,9 | 321,6 | 267,7 |
| Kiskunfélegyháza | 30640 | 5 070,3 | 1 602,7 | 217,8 |
| Kiskunhalas | 28862 | 6 857,6 | 693,6 | 261,6 |
| Kiskunmajsa | 11745 | 1 984,2 | 276,7 | 192,5 |
| Kisszállás | 2518 | 540,6 | 0,0 | 214,7 |
| Kömpöc | 733 | 122,6 | 10,8 | 182,0 |
| Kunbaja | 1516 | 379,0 | 4,5 | 253,0 |
| Kunfehértó | 2064 | 538,9 | 78,3 | 299,0 |
| Kunszállás | 1650 | 352,5 | 3,0 | 215,5 |
| Madaras | 3051 | 652,3 | 6,8 | 216,0 |
| Mátételke | 534 | 134,7 | 3,8 | 259,2 |
| Mélykút | 5306 | 1 257,4 | 391,3 | 310,7 |
| Miske | 1750 | 462,6 | 29,4 | 281,1 |
| Mohács-sziget | 1 223 | 121,7 | 3,3 | 102,2 |
| Móricgát | 485 | 73,8 | 0,9 | 154,0 |
| Nagybaracska | 2246 | 507,2 | 60,9 | 252,9 |
| Nemesnádudvar | 1879 | 539,3 | 67,1 | 322,7 |
| Ordas | 430 | 108,8 | 0,0 | 253,1 |
| Öregcsertő | 843 | 120,4 | 0,0 | 142,8 |
| Pálmonostora | 1830 | 150,8 | 4,9 | 85,1 |
| Petőfiszállás | 1479 | 110,2 | 8,3 | 80,2 |
| Pirtó | 969 | 145,7 | 12,8 | 163,5 |
| Rém | 1339 | 272,5 | 39,5 | 233,0 |
| Soltvadkert | 7501 | 1 778,4 | 164,1 | 259,0 |
| Sükösd | 3766 | 1 102,0 | 125,0 | 325,8 |
| Szakmár | 1166 | 240,2 | 0,4 | 206,3 |
| Szank | 2465 | 442,2 | 38,2 | 194,9 |
| Szeremle | 1499 | 386,9 | 0,0 | 258,1 |
| Tataháza | 1271 | 312,4 | 34,2 | 272,7 |
| Tázlár | 1752 | 388,2 | 34,0 | 241,0 |
| Tiszaalpár | 5032 | 998,9 | 9,1 | 200,3 |
| Tömörkény | 1 812 | 205,0 | 0,0 | 113,1 |
| Újtelek | 404 | 126,8 | 0,0 | 313,8 |
| Uszód | 1063 | 242,9 | 0,0 | 228,5 |
| Vaskút | 3517 | 1 095,8 | 150,7 | 354,4 |
| Zsana | 795 | 203,0 | 17,8 | 277,7 |
| Összesen: | 309 848 | 70 382,3 | 11 305,3 | 263,6 |

A következő táblázatban tekintjük át az elkülönítetten gyűjtött hulladékok mennyiségét.

2. táblázat: az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége

| Település | Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) | A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége (t) | A közszolgáltatás keretében az intézményektől elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bácsalmás | 6949 | 359,82 | 0,00 |
| Bácsbokod | 2753 | 24,74 | 0,00 |
| Bácsborsód | 1237 | 8,53 | 0,00 |
| Bácsszentgyörgy | 165 | 7,67 | 0,00 |
| Bácsszőlős | 385 | 4,80 | 0,00 |
| Baja | 37638 | 1 172,91 | 782,62 |
| Bátmonostor | 1542 | 19,68 | 0,40 |
| Bátya | 2081 | 9,89 | 0,00 |
| Bócsa | 1822 | 13,31 | 0,00 |
| Borota | 1322 | 14,22 | 0,00 |
| Bugac | 2889 | 0,00 | 0,00 |
| Bugacpusztaháza | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Császártöltés | 2420 | 64,00 | 0,00 |
| Csátalja | 1522 | 42,20 | 0,00 |
| Csávoly | 1891 | 16,45 | 0,00 |
| Csikéria | 945 | 11,75 | 0,00 |
| Csólyospálos | 1679 | 13,31 | 0,00 |
| Csongrád | 17478 | 9,82 | 2,78 |
| Dávod | 1994 | 30,35 | 0,00 |
| Drágszél | 354 | 2,08 | 0,00 |
| Dunafalva | 851 | 10,26 | 0,00 |
| Dunapataj | 3296 | 29,11 | 0,00 |
| Dunaszentbenedek | 808 | 2,52 | 0,00 |
| Dusnok | 2953 | 64,56 | 0,64 |
| Érsekcsanád | 2843 | 28,45 | 0,64 |
| Érsekhalma | 668 | 10,67 | 0,00 |
| Fajsz | 1724 | 13,11 | 0,00 |
| Felgyő | 1306 | 0,00 | 0,00 |
| Felsőszentiván | 1976 | 12,61 | 0,00 |
| Foktő | 1626 | 5,96 | 0,00 |
| Fülöpjakab | 1153 | 0,00 | 0,00 |
| Gara | 2519 | 31,79 | 0,00 |
| Gátér | 974 | 0,00 | 0,00 |
| Géderlak | 1019 | 3,89 | 0,00 |
| Hajós | 3222 | 24,57 | 0,00 |
| Harkakötöny | 919 | 8,87 | 0,00 |
| Hercegszántó | 1957 | 12,93 | 0,00 |
| Homokmégy | 1354 | 8,78 | 0,00 |
| Homorúd | 611 | 14,33 | 0,00 |
| Imrehegy | 711 | 8,87 | 0,00 |
| Jánoshalma | 9189 | 65,92 | 0,00 |
| Jászszentlászló | 2528 | 0,00 | 0,00 |
| Kalocsa | 17359 | 421,55 | 1 139,17 |
| Katymár | 2153 | 13,34 | 0,00 |
| Kecel | 8844 | 82,03 | 0,00 |
| Kéleshalom | 452 | 8,87 | 0,00 |
| Kiskőrös | 14332 | 213,83 | 0,00 |
| Kiskunfélegyháza | 30640 | 10,28 | 0,00 |
| Kiskunhalas | 28862 | 676,74 | 17,69 |
| Kiskunmajsa | 11745 | 161,78 | 0,00 |
| Kisszállás | 2518 | 22,94 | 4,22 |
| Kömpöc | 733 | 13,31 | 0,00 |
| Kunbaja | 1516 | 20,19 | 0,00 |
| Kunfehértó | 2064 | 24,48 | 0,00 |
| Kunszállás | 1650 | 0,00 | 0,00 |
| Madaras | 3051 | 22,31 | 0,00 |
| Mátételke | 534 | 8,66 | 0,00 |
| Mélykút | 5306 | 30,56 | 0,00 |
| Miske | 1750 | 16,60 | 0,00 |
| Mohács-sziget | 1 223 | 8,40 | 0,00 |
| Móricgát | 485 | 0,00 | 0,00 |
| Nagybaracska | 2246 | 56,42 | 0,00 |
| Nemesnádudvar | 1879 | 49,46 | 0,00 |
| Ordas | 430 | 2,69 | 0,00 |
| Öregcsertő | 843 | 2,05 | 0,00 |
| Pálmonostora | 1830 | 2,30 | 0,00 |
| Petőfiszállás | 1479 | 0,00 | 0,00 |
| Pirtó | 969 | 9,73 | 0,00 |
| Rém | 1339 | 20,69 | 0,00 |
| Soltvadkert | 7501 | 111,89 | 0,00 |
| Sükösd | 3766 | 201,46 | 0,00 |
| Szakmár | 1166 | 7,02 | 0,00 |
| Szank | 2465 | 17,74 | 0,00 |
| Szeremle | 1499 | 24,22 | 0,00 |
| Tataháza | 1271 | 8,87 | 0,00 |
| Tázlár | 1752 | 13,31 | 0,00 |
| Tiszaalpár | 5032 | 12,84 | 0,00 |
| Tömörkény | 1 812 | 1,22 | 0,00 |
| Újtelek | 404 | 2,31 | 0,00 |
| Uszód | 1063 | 4,03 | 0,00 |
| Vaskút | 3517 | 133,18 | 418,40 |
| Zsana | 795 | 8,87 | 0,00 |
| Összesen | 309 848 | 4 629 | 2 367 |

A hulladékgazdálkodási rendszer névleges kezelési mennyiségeit a következő táblázatban tekintjük át:

3. táblázat: Hulladékok begyűjtésének és kezelésének előrejelzése hulladékfrakciónként a jelenlegi helyzet fenntartása esetén (KEOP-1.1.1/2F nélkül)

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Házi komposztálás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Szelektíven begyűjtött hulladék | 7 011,6 | 7 019,8 | 7 028,0 | 7 036,2 | 7 044,5 |
| papír | 1 113,7 | 1 119,3 | 1 124,9 | 1 130,5 | 1 136,1 |
| ebből csomagolási papír | 294,1 | 295,8 | 297,6 | 299,4 | 301,2 |
| műanyag | 651,4 | 654,1 | 656,7 | 659,3 | 661,9 |
| ebből csomagolási műanyag | 629,4 | 631,9 | 634,5 | 637,0 | 639,6 |
| üveg | 741,3 | 741,3 | 741,3 | 741,3 | 741,3 |
| ebből csomagolási üveg | 678,3 | 678,3 | 678,3 | 678,3 | 678,3 |
| fém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ebből csomagolási fém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| biohulladék | 3 784,4 | 3 784,4 | 3 784,4 | 3 784,4 | 3 784,4 |
| ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 888,6 | 888,6 | 888,6 | 888,6 | 888,6 |
| ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 2 895,8 | 2 895,8 | 2 895,8 | 2 895,8 | 2 895,8 |
| egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 | 720,8 |
| Komposztálás | 3 784,4 | 3 784,4 | 3 784,4 | 3 784,4 | 3 784,4 |
| zöldhulladék komposztálása | 3 784,4 | 3 784,4 | 3 784,4 | 3 784,4 | 3 784,4 |
| egyéb, biohulladék komposztálása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vegyes gyűjtés | 80 777,9 | 81 208,7 | 81 641,6 | 82 076,7 | 82 514,0 |
| Papír | 11 857,6 | 11 916,9 | 11 976,5 | 12 036,4 | 12 096,6 |
| műanyag | 16 703,7 | 16 770,5 | 16 837,6 | 16 904,9 | 16 972,6 |
| üveg | 2 865,9 | 2 865,9 | 2 865,9 | 2 865,9 | 2 865,9 |
| fém | 2 769,8 | 2 769,8 | 2 769,8 | 2 769,8 | 2 769,8 |
| biohulladék | 18 701,5 | 18 476,6 | 18 254,0 | 18 033,6 | 17 815,5 |
| egyéb | 27 879,3 | 28 408,9 | 28 937,7 | 29 466,0 | 29 993,6 |
| Átrakott vegyes hulladék | 11 118,9 | 11 179,8 | 11 241,1 | 11 302,6 | 11 364,4 |
| Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Égetett vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 70 777,9 | 71 208,7 | 71 641,6 | 72 076,7 | 72 514,0 |
| Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| stabilizált hulladék | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 |
| nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| fém hasznosításra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lerakott kezelési maradékok | 7 376,5 | 7 377,3 | 7 378,2 | 7 379,0 | 7 379,8 |
| komposztálási maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| válogatási maradék | 176,5 | 177,3 | 178,2 | 179,0 | 179,8 |
| papír | 52,2 | 52,5 | 52,7 | 53,0 | 53,2 |
| műanyag | 35,3 | 35,5 | 35,6 | 35,8 | 36,0 |
| fém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egyéb | 89,0 | 89,4 | 89,8 | 90,2 | 90,6 |
| égetési maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 |
| Összes lerakás (8+10) | 78154,4 | 78586,0 | 79019,7 | 79455,7 | 79893,8 |

A hulladékgazdálkodási rendszer alapadatainak ismeretében megállapítható, hogy a jelenlegi rendszer alacsony szelektív hulladékgyűjtési arányok mellett üzemel, mely maga után vonja a lerakás magas arányát, jelentős mértékű lerakási járulék kötelezettséget. A hulladéklerakási járulék 2013.01.01-es bevezetése miatt a jelenlegi gyűjtési rendszer nem fenntartható.

A hulladékgazdálkodási rendszerre jellemző legfontosabb mennyiségek és indikátorokat az alábbi táblázatokban tekintjük át.

| A mutató megnevezése | Mértékegység | Kiindulási érték | Dátum |
| --- | --- | --- | --- |
| Eredménymutatók |  |  |  |
| Lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladék aránya az összes keletkező hulladék mennyiségéhez képest | % | 89% | 2012 |
| Hasznosított, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék aránya a keletkező összes csomagolási hulladék mennyiségéhez képest | % | 21% | 2012 |
| A lerakásra nem kerülő szerves hulladék aránya az összes keletkező szerves hulladék mennyiségéhez képest | % | 3% | 2012 |

Az indikátor alapján megállapítható, hogy az összes keletkező hulladék 89%-a lerakással kerül ártalmatlanításra, mely a hulladék összetételét is figyelembe véve azt jelenti, hogy a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése elengedhetetlenül fontos.

A szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége kb. 10-11% között változik tömegre vonatkoztatva.

| A mutató megnevezése | Kiindulási érték |
| --- | --- |
| Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés módja szerint [kg/fő/év]: |
| Anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) | 22,01 |
| Energetikailag hasznosított | 0 |
| Égetett | 0 |
| Lerakott (biológiai előkezelés nélkül) | 231,36 |

Megelőzési tevékenységek végzésére (pl. házi komposztálás) szervezett formában nem kerül sor, erre a KEOP-1.1.1/2F projekt megvalósítását követően kerülhet sor, a projekt keretén belül kiosztásra kerülő házi komposztálókkal és szemléletformálási kampány lebonyolításával.

4. táblázat: az EU irányelv célkitűzéseinek áttekintése a jelenlegi adatok alapján

|  | Jelenleg (tonna/év) | EU irányelv célkitűzés (t)* | Kötelezettség teljesítése projekt nélkül (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) | Kötelezettség teljesítése projekt (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Szelektív hulladékgyűjtés | 7011,6 |  | 38,03% | 38,03% |
| 1.1. csomagolási hulladék | 1601,7 | 8192,3 | 19,55% | 19,55% |
| 1.2. biohulladék | 3784,4 |  |  |  |  |  |
| 1.3. egyéb hulladék | 1625,5 |  |  |  |  |  |
| 2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése | 12522,6 | 12177,2 | 102,84% | 48,35% | 102,84% | 48,35% |
| 2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése | 819,6 |  |  |  |  |  |
| 2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése | 294,1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. biohulladék szelektív gyűjtése | 3784,4 |  |  |  |  |  |
| 2.4. házi komposztálás | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5. Előkezelés szerves kezelt része | 7624,6 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Égetés szerves része | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. Lerakásra kerülő maradék hulladék | 78154,4 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Elsődleges | 70777,9 |  | 146,59% | 146,59% |
| 3.2. Másodlagos | 7376,5 |  | 73,07% | 73,07% |
| 4. Égetésre kerülő maradék hulladék | 0 |  |  |  |  |  |

A tervezett KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 projekt keretén belül házhoz menő gyűjtés kiépítésére is sor kerül. Az eredeti tervek zsákos gyűjtést irányoztak elő a rendszer gyors bevezethetősége érdekében, azonban az országosan szerzett tapasztalatok alapján a rendszer felülvizsgálata szükséges.

# 3. Az új és hatályos Hulladékról szóló törvénynek való megfeleléshez szükséges begyűjtési rendszer fejlesztési lehetőségei, változatai

A 2012. évi CLXXXV Tv. a hulladékról (továbbiakban Ht.) elfogadásával hazánkban is harmonizálásra került a 98/2008/EK direktíva a hulladékról.

A Ht. legfontosabb új szabályozása a hulladékkezelési hierarchia magasabb szintjeinek (elsősorban hasznosítás) minél erélyesebb kikényszerítése, melyre elfogadásakor két eszközt alkalmazott a törvény.

A Ht. 68.§ (1) alapján bevezetésre került a hulladéklerakást terhelő járulék. A járulék mértéke települési hulladékok esetében 2013. évben 3.000,-Ft/tonna, mely 2016.-ig évente 3.000,-Ft/tonnával növekszik, egészen 12.000,-Ft/tonna szintig, mely igen jelentős pénzügyi kötelezettségeket ró a járulékfizetésre kötelezettekre.

A Ht. hatályba lépésekor (a 2013. évi CXXV Tv. 79.§ alapján ma már hatályon kívül helyezett) másik szabályozási elem a szelektív hulladékgyűjtés kötelezően előírt infrastruktúráját érintette. A Ht. 95.§ (5) alapján legkésőbb 2015. január 1-től  - lásd Ht. 89.§ (3) - kötelező lett volna a házhoz menő elkülönített gyűjtési rendszer kialakítása minden közszolgáltató számára.

Ht. 95.§ (5) A 43. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy

- a hulladék hasznosítható összetevői ne keveredjenek, vagy fizikai válogatással elkülöníthetők legyenek;

- az ingatlantulajdonosnak a lehető legkevesebb gyűjtőedény elhelyezéséről kelljen gondoskodnia;

- a papír-, üveg-, műanyag, fém-, és biohulladék, valamint a háztartásban képződő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése biztosított legyen;

- a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő átadása, illetve elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol házhoz menő jellegű lomtalanítás nem biztosítható;

- a hulladékgyűjtő udvarok kialakítása, a nagydarabos hulladék elszállítása, illetve elszállításának megszervezése biztosított legyen.”

Bár a fent hivatkozott jogszabályi előírást hatályon kívül helyezték, a jogalkotó szándéka egyértelmű, lehetőség szerint edényes formában kell bevezetni a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Álláspontunk szerint jövőbeli potenciális kötelezettségként mindenképpen számolni érdemes a rendelkezés ismételt, jövőbeli hatályba léptetésével.

A lerakási járulék bevezetése a Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszere esetében 2014-ben a jelenlegi hulladéktermelési és szelektív gyűjtési arány fennmaradása esetén (kb 78.000 tonna/év lerakott hulladék) a lerakási járulék megközelítőleg 468 millió Ft kiadást jelent, mely 2016-ig kb. 936 millió forintot meghaladó költséget jelentene változatlan mennyiségek esetén.

A Konzorciummal azonos Tagönkormányzati kört magába foglaló Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 (továbbiakban KEOP-1.1.1 projekt) kódszámú projektje jelenleg megvalósítás alatt áll. A projekt keretén belül az alábbi fejlesztések elvégzésére kerül sor:

- A szelektíven gyűjtendő hulladékok legalább 22%-ban történő begyűjtése az összes keletkező hulladékhoz képest. A szelektív hulladékgyűjtés a meglévő szigeten és udvarokon történő gyűjtés mellett házhoz menő szelektív gyűjtéssel bővül a zöldhulladékokra, illetve a csomagolási hulladékokra (papír, műanyag, fém).

- A szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének teljesítésének érdekében a vegyes gyűjtésű hulladék 100%-ban mechanikai kezelésre kerül, ahol a magas fűtőértékű hulladék leválasztásra kerül és a maradék hulladék 25%-ban biológiai kezelésen esik keresztül. Így biológiailag stabilizált hulladék is keletkezik

- Házhoz menő gyűjtés kialakítására zsákos gyűjtéssel kerülne sor.

- 9 db kommunális gyűjtő jármű beszerzése a házhoz menő gyűjtés

A Konzorcium működési területén került megalapításra Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás. A Társulás „Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” címmel KEOP-1.1.1/C/13 konstrukcióra pályázatot nyújtott be, melynek keretén belül 22.000 db gyűjtőedény beszerzését tervezi házhoz menő edényes szelektív gyűjtés kialakításához. A változatok vizsgálata során ezen projekt hatásait is figyelembe vesszük. (B3 és B4 változat)

# 4. Az alapvető működéshez szükséges változatok műszaki tartalmának meghatározása. Továbbtervezési változatok, a javasolt fejlesztés műszaki leírásának megadása, beruházási tételek meghatározása, költségek becslése

A KEOP-1.1.1/2F projektben a beruházási költségek mérséklése érdekében házhoz menő zsákos gyűjtés kiépítésével tervezték a szelektív hulladékgyűjtést. A rendszer esetleges továbbfejlesztése esetén ezért vizsgálni szükséges a házhoz menő gyűjtés kialakításának további alternatíváit, melyek a következők:

- házhoz menő edényes gyűjtés a csomagolási hulladékok begyűjtéséhez második edénnyel

- házhoz menő edényes gyűjtés a zöld és biohulladékok begyűjtéséhez harmadik edénnyel.

- házhoz menő veszélyes hulladékgyűjtés külön edénnyel.

A szelektív hulladékgyűjtés előnyei:

- a szelektív hulladékgyűjtés előnye, hogy a lerakással ártalmatlanítható hulladékok mennyisége csökkenthető. Ezáltal többszörös költségmegtakarítás érhető el az alábbiak szerint:

  - a már kiépített lerakói kapacitások tovább szolgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, az időarányos pótlási költségek csökkennek

  - a lerakástól eltérített hulladék után nem szükséges lerakási járulékot fizetni

  - az elkülönítetten gyűjtött hulladékok esetében nem szükséges a KEOP-1.1.1/2F projektben kiépítésre kerülő mechanikai-biológiai hulladékkezelő művek alkalmazása, mely az üzemeltetési költségek mérsékléséhez vezet

  - a szelektíven gyűjtött hasznosítható csomagolási hulladékok értékesítési bevételt jelentenek, mely a vonatkozó 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet értelmében díjcsökkentő tényezőként veendők figyelembe a közszolgáltatási díjban.

  - az értékesítési bevételek a termékdíjas rendszer részeként a lakossági eredetű csomagolóanyagoknál OHÜ támogatással egészülnek ki.

A lakosságtól gyűjthető hasznosítható hulladékok köre

- csomagolási papír (hullámkarton, karton)

- hagyományos, nem csomagolási papír, újság, irodai minőségű papír, magazinok

- PET palackok (natúr, színes, halványkék)

- csomagolási PE fóliák

- PP/HDPE flakonok

- habosított PE és HDPE (pl. elektronikai termékek védő csomagolása)

- bevásárló szatyor, zacskók

- társított hulladékok pl. italoskarton (Tetrapak)

- csomagolási fémhulladékok (pl. alumínium dobozok, konzervdobozok)

A szelektív gyűjtés átalakításának lehetséges megoldásait az alábbiakban tekintjük át.

## 4.1 A házhoz menő zsákos gyűjtés

A házhoz menő zsákos gyűjtés legfontosabb előnye, hogy viszonylag gyorsan bevezethető és mérsékelt beruházási költségeket jelent a rendszer indítása során. A házhoz menő zsákos gyűjtés alkalmazása azonban számos hátránnyal melyek közül a legfontosabbak a következők:

- zsákok beszerzésének költsége – 60 literes zsákok beszerzési ára  - figyelemmel a termékdíj mértékére is – megközelítőleg 8,-Ft/zsák nagy tételben rendelve.  A szolgáltatási területen kb. 75.000 db ingatlan vonható be (családi házas és falusias jellegű ingatlanok) a gyűjtésbe. (A zsákot a közszolgáltatónak kell biztosítania, ellenkező esetben a lakosság együttműködése nem biztosítható)

- A zsákok beszerzési költsége mellett figyelembe kell venni, hogy a zsákokat ki kell osztani minden egyes érintett ingatlannak. Minél több zsák kerül kiosztásra, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a zsákokat az adott időszak során nem kizárólag szelektív gyűjtésre fogják felhasználni. További költséget jelent, hogy a zsákokból raktárkészletet kell (ügyfélszolgálaton) tartani.

- A zsákok az utóválogatás szempontjából nehezebb kezeléshez vezetnek, mivel a zsákokat zsákfeltépő géppel vagy egyéb megoldással (pl. homlokrakodóval) fel kell bontani. A nem megfelelően felbontott zsákok a kézi válogatást nem teszik lehetővé, illetve csökkentik a kézi válogatás hatásfokát.

- A zsákok fém csomagolások (alumínium doboz, ill. konzerves dobozok), ill. egyes műanyag csomagolások esetén (pl. tejfölös doboz), könnyen szakadnak, ezáltal a lakosság részéről elfogadottságuk nem megfelelő.

- A zsák tkp. műanyag csomagolásnak minősül, ezért alkalmazásuk nem csak pénzügyi, de környezeti fenntarthatósági szempontból sem indokolt.

A projektterület lakóövezeteit és a lakosság szelektív hulladékgyűjtéssel összefüggésben mutatott hozzáállását figyelembe véve legfeljebb az összes ingatlan 60%-ának bevonását prognosztizáljuk.

## 4.2 Házhoz menő edényes gyűjtés

A fejlesztési változat részeként 60-120 literes mérettartományba eső EN 840 szabvány szerinti hulladékgyűjtő edények beszerzésére kerülne sor. Az edényes kihelyezésére családi házas és falusias övezetekben kerülne sor, a társasházi és városias beépítésű ingatlanok esetében egyedileg kell mérlegelni a kihelyezési lehetőségeket.

A Konzorciumi Tagok alapadatainak felhasználásával az alábbi kihelyezhető edényzet számra vonatkozó becslés adható.

A KSH vonatkozó adatai alapján a Konzorciumi Tagönkormányzatok együttesen 309.848 főt képviselnek. A lakosság az alábbi lakóövezeti megoszlásban helyezkedik el a Konzorcium területén:

| KSH övezeti adatok | projekt |
| --- | --- |
|  | Lakosság | arány |
| külterület | 32 463 | 10,48% |
| Városias beépítés | 29 436 | 9,50% |
| lakótelepi | 25 717 | 8,30% |
| Villa | 1 859 | 0,60% |
| családi házas | 124 630 | 40,22% |
| Falusias | 94 194 | 30,40% |
| Egyéb | 1 549 | 0,50% |
| Összesen | 309 848 | 100,00% |

Házhoz menő gyűjtés szempontjából a bevonható ingatlanok körét a családi házas és falusias övezetben élők határozzák meg döntően, ezek aránya az összes képviselt lakosság kb. 70%-a. A társasházi övezetek bevonása általánosan nem lehetséges, mivel a társasházak egy jelentős részénél nem állnak rendelkezésre a gyűjtéshez szükséges feltételek (tűzvédelmi szempontból is megfelelő átmeneti tároló helyiség)

Az edények beszerzésével az üzemeltetési költségek mérséklése és a lakosság nagyobb fokú bevonása biztosítható, mivel zsákos gyűjtés esetén az elszakadó zsákok és a nehéz tárolhatóság miatt lakossági ellenállással szembesülhetünk, mely az egész rendszer bevezetésének eredményességét veszélyezteti. Edényes gyűjtés esetén hatékonyabb utóválogatás, nagyobb tisztaság és hulladékvolumen biztosítható a zsákos gyűjtéshez képest.

Házhoz menő edényes gyűjtés bevezetésével és 10 éves edény élettartam figyelembe vételével az edényes gyűjtés bevezetése a zsákos gyűjtésnél üzemeltetési költségek szempontjából kedvezőbb. Az edények alkalmazásának további előnye, hogy a logisztikai rendszer rugalmasabban szervezhető, mivel a hulladékok edényben történő tárolása a lakosság szempontjából elfogadhatóbb, mintha zsákban kellene gyűjteni, ezért pl. 4 hetes gyűjtési ciklus is kialakítható, amennyiben a gyűjtendő hulladék mennyisége ezt indokolttá teszi.

A műanyag gyűjtőedények becsült beszerzési költség: 7.000,-Ft/db A 60 literes és 120 literes edények formailag azonosak, azonban a 60 literes edényben az edény magasságának kb. a felénél műanyag fenéklapot alakítanak ki, így beszerzési költségük közel azonos, ezért a továbbiakban a megadott átlagos árral számolunk.

Az edények indikatív műszaki paraméterei

- Hasznos térfogat: 60-120 liter

- Szabvány: MSZ EN 840-1

- Újra feldolgozható, UV stabilizált HPDE, vegyi- és biológiai behatásoknak, alacsony és magas hőmérsékleteknek ellenálló

- 2 kerekes, a kerekek átmérője min. 200 mm, anyaga tömörgumi,

Társasházi övezetek gyűjtésbe történő bevonása esetén 240 literes edények felhasználása is felmerülhet, ezek becsült egységára kb. 12.000,-Ft/db.

## 4.3 Házhoz menő edényes gyűjtés a zöld és biohulladékok begyűjtéséhez harmadik edénnyel.

A 2012. évi CLXXXV Tv. a hulladékról 92. § (2) alapján: „A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget – a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve – az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni.”

A Ht. rendelkezéseit minden szolgáltatónak teljesíteni kell saját szolgáltatási területén az országos célok teljesítése érdekében. A KEOP-1.1.1 projekt tervezése során a Ht. (és a korábbi 2000. XLIII Tv.) követelményére figyelemmel kerültek megtervezésre az MBH kezelőművek, melyek üzemeltetésével a szerves hulladékok lerakástól történő eltérítése biztosítható.

A KEOP-1.1.1 projekt részeként házhoz menő zöldhulladék gyűjtés tervezett. A gyűjtés alkalmi jelleggel, a tavaszi – őszi időszak között kerülne sor, kötegelt vagy zsákos formában.

A zöld- és biohulladékok edényes formában történő bevezetése a csomagolási hulladékok edényes gyűjtése mellett a regionális hulladékgazdálkodási rendszer méretére tekintettel már nem javasolt, figyelembe véve, hogy a Ht. szerinti célok az MBH-k üzemeltetésével biztosíthatók.

## 4.4 Házhoz menő veszélyes hulladékgyűjtés

A regionális hulladékgazdálkodási rendszeren belül a veszélyes hulladékok gyűjtése jelenleg a hulladékudvarokon keresztül történik.

A házhoz menő veszélyes hulladékgyűjtés az eddigi szakmai tapasztalatok alapján inkább elméleti lehetőség, mint reális alternatíva, kizárólag a veszélyes hulladékok egy szűk körére terjedhet ki, figyelembe véve a gyűjtésre vonatkozó rendkívül szigorú ADR szabályokat, a hulladékok csomagolására, szállítására vonatkozó műszaki feltételeket. Álláspontunk szerint csak abban az esetben építendő ki ilyen rendszer, amennyiben arra jogszabály kötelező a közszolgáltatókat.

## 4.5 Gyűjtőszigetes rendszer átalakítása

A gyűjtőszigetes rendszer átalakítása a házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés bevezetésével (legyen az edényes vagy zsákos) átalakítást igényel. A gyűjtőszigetek házhoz menő gyűjtés bevezetése esetén kiegészítő funkcióval bírnak, elsősorban a Társasházi övezetek, illetve az üveghulladékok gyűjtését biztosítják.

A házhoz menő gyűjtés bevezetése esetén a gyűjtőszigeteket sűríteni szükséges a társasházi övezetekben, nagy látogatószámmal bíró kereskedelmi egységeknél, intézményeknél. Az edények a családi házas és falusias övezetekben kizárólag üveghulladék gyűjtésére szolgáljanak. A meglévő rendszeren belül további gyűjtősziget megvásárlására nem teszünk javaslatot. A meglévő gyűjtőszigeteket javasolt átmatricázni, mivel a megmaradó edényekben a házhoz menő gyűjtés hatására inkább az üveghulladékok gyűjtését kell biztosítani, a meglévő edények tehát részben funkciót váltanának.

# 5. Az egyes változatok működési költségekre gyakorolt hatásának bemutatása a Zrt. döntések megalapozásához

Reálisan vizsgálható alternatíva a házhoz menő zsákos gyűjtés (továbbiakban „A” változat”) ill. a házhoz menő edényes gyűjtés bevezetése (továbbiakban „B” változat) Az egyes változatokon belül al változatokat is vizsgáltunk a gyűjtési körzet kiterjedése és a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C projektje megvalósításának esetleges hatásait is figyelembe véve.

| A változat jele | Változat tartalma | Szolgáltatásba bevont ingatlanok száma | Ebből edénnyel Homokhátsági Konzorcium részéről | Ebből edénnyel Felső-Bácska Társulás részéről | Szükséges edények száma (db) | Becsült beruházási költség (Ft - nettó) 2 évre elosztva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Zsákos gyűjtés 2000 fő feletti településeken | 60 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Zsákos gyűjtés teljes projektterületen | 75 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | Házhoz menő edényes gyűjtés városokban családi házas övezetekben, zsákos gyűjtés az egyéb településeken | 59 291 | 32 904 | 0 | 32 904 | 230 328 000 |
| B2 | Házhoz menő edényes gyűjtés városokban és válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak mentén található községekben családi házas övezetekben, zsákos gyűjtés az egyéb településeken | 60 366 | 40 414 | 0 | 40 414 | 282 898 000 |
| B3 | Házhoz menő edényes gyűjtés városokban családi házas övezetekben, de a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C nyertessége esetén edénybeszerzés a Homokhátsági Konzorcium részéről csak a nem Felső-Bácskához tartozó településeken | 65 060 | 30 267 | 21 860 | 30 267 | 211 869 000 |
| B4 | Házhoz menő edényes gyűjtés városokban és a válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak mentén található községeknél, de a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C nyertessége esetén edénybeszerzés a Homokhátsági Konzorcium részéről csak a nem Felső-Bácskához tartozó településeken | 64 793 | 31 606 | 21 860 | 31 606 | 221 242 000 |
| B5 | Házhoz menő edényes gyűjtés az összes településen. A városokban és a válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak menti települések esetében 70%-os, az egyéb települések esetében 60%-os bevonási arányt feltételezve. | 60 366 | 60 366 | 0 | 60 366 | 422 562 000 |

Az egyes változatok könnyebb áttekinthetősége érdekében külön ábrát készítettünk a legfontosabb alapadatok feltüntetésével.

## 5.1 Az „A” változat működési költségekre gyakorolt hatása

Az egyes változatok vizsgálata során figyelembe vettük a működési költségeket és az edények esetleges beszerzésének amortizációs költségét. Az edényeket 10 éves élettartammal vettük figyelembe. A működési költségek változásának modellezése során figyelembe vettük a változó szelektív gyűjtés miatt a vegyes gyűjtés, átrakás, szelektív gyűjtés, válogatás, MBH és lerakás működési költségeinek változását is. A szelektív hulladékgyűjtés bővülésével csökken a vegyesen gyűjtendő hulladék mennyisége, ezért csökken a vegyes gyűjtés költsége, az átrakás költsége, a mechanikai-biológiai hulladékkezelés költsége és a lerakás költsége. A csökkenő mennyiségek miatt az egyes változatoknál eltérő mértékű lesz a mechanikai-biológiai hulladékkezelés során keletkező kiegészítő tüzelőanyag (RDF) mennyisége, így ennek szállítási költsége is változni fog. A válogatás költségei a zsákos szelektív hulladékgyűjtés esetén növekednek, edényes gyűjtés esetén csökkennek, mivel nem szükséges zsákfeltépő alkalmazása, illetve a válogatás magasabb hatásfokkal és gyorsabban végezhető el.

Az edények beszerzésén kívül a meglévő rendszer pótlási költségei a KEOP-1.1.1/2F projekt pótlási költségeivel azonosak, az edények amortizációját a fix költségek között vettük figyelembe, a zsákok költségét a változó költségeknél jelenítettük meg.

A KEOP-1.1.1/2F projekt készítésekor lerakási járulék még nem volt hatályban, a számításokat minden esetben kiegészítettük a 2016. évben fizetendő lerakási járulékkal.

Minden vizsgált változathoz elkészítettük a teljes rendszerre vonatkozó hulladékáramokat, melyből a lerakási járulék, az értékesítési bevétel és az egyes hulladékkezelési műveletek során kezelendő hulladéktömegek számolhatók.

Értékesítési bevételek vizsgálata

A szelektív gyűjtés, majd megfelelő szintű válogatás, kezelés során keletkező másodnyersanyagok piaca jelenleg nagyon kiszámíthatatlan és gyorsan változó világpiaci folyamatok által vezérelt. A csomagolóanyagok anyagában történő hasznosításának érdekében leginkább biztosan tervezhető bevétel forrása a hazai szabályozásban hangsúlyos termékdíj rendszer, amely a csomagolóanyagok gyártói felelősségén alapul, és a koordináló szervezeteken illetve az azt váltó Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen (OHÜ) keresztül valamelyest (éves szinten) kiszámítható bevételeket jelenthet az önkormányzatok illetve a szolgáltató számára. Az OHÜ illetve az üzemeltetők minden évben saját adottságaikhoz mérten az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervben foglaltaknak megfelelően, állapodnak meg a következő évben elérendő mennyiségekről, illetve a termékdíjas bevételekből kifizetendő támogatási díjtételekről. Ez a gazdasági szabályozó eszköz enyhíti a másodnyersanyag piac drasztikus ingadozásaiból eredő bizonytalanságot, részben fedezetet nyújt a vegyes és szelektív gyűjtés közötti költségek különbözetére, azonban szigorú szerződéses kötelezettségeket is jelent az előre becsült anyagáramok begyűjtési célszámainak elérésében.

Az elemzés során figyelembe vett értékesítési és begyűjtési támogatási bevételeknél a 2013. évi OHÜ támogatásokat vettük figyelembe. A másodnyersanyagokra vonatkozó értékesítési egységárakat anyagonként (frakciónként) az alábbi táblázat mutatja:

Az OHÜ által adott támogatásokat kizárólag a szelektív hulladékgyűjtésből származó csomagolási hulladékok esetében vettük figyelembe.

Az üveghulladékok esetében a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően kezelési díjat határoztunk meg, melyet az OHÜ által nyújtott támogatás ellensúlyoz csomagolási üveg hulladékok esetében.

Műanyag hulladékok esetében a PET illetve PE, PP, HDPE hulladékok egymáshoz való arányát 40 – 60%-értéken határoztuk meg. Ennek oka, hogy a hatályos jogszabályok alapján évente egy alkalommal kerül sor részletes, al frakciókra is kiterjedő hulladékanalízisre az őszi időszak során. Egyetlen időszaki hulladékanalízis – az egész évben kezelt hulladékok mennyiségére és az évszakonként mutatkozó változásokra is figyelemmel – nem adhat pontos, átfogó képet a csomagolási hulladékok összetételére, így az általunk meghatározott arány műszaki becslésként kezelendő. Fontos továbbá kiemelni, hogy a hulladékanalízisek a lerakásra kerülő, nem pedig az elkülönítetten gyűjtött hulladékok összetételét vizsgálják.

A hulladékgazdálkodási rendszeren belül előállításra kerülő RDF vonatkozásában korlátozott hazai kezelői kapacitás ill. RDF túlkínálat várható, ezért jelentős kezelési díj megfizetését prognosztizáljuk, melyet 10,- Ft/kg értéken határoztunk meg.

Az anyagárak meghatározása során hulladékhasznosító cégek nyilvánosan elérhető árlistáit használtuk, bár egyes hulladékok esetében az értékesítési díjat a biztonság érdekében csökkentettük, mivel a listaárak kizárólag az adott anyagfajtára jellemző elérhető legmagasabb minőség esetén érvényesek, így az esetleges szennyezéseket is figyelembe kellett vennünk, továbbá kalkulálnunk kellett a névlegesen begyűjtésre kerülő hulladékokból leválogatásra kerülő válogatási maradékokkal is.

### 5.1.1 Az „A1” változat – a KEOP-1.1.1/2F projekt szerinti házhoz menő zsákos gyűjtés a 2.000 fő feletti településekre.

Ez a projektváltozat a KEOP-1.1.1/2F projekt megvalósulásával kialakuló állapot, mely jelen tanulmányban, mint projekt nélküli eset (továbbiakban PNE) kerül figyelembe vételre. Ebben az esetben a 2.000 fő feletti településeken bevezetésre kerül a házhoz menő zsákos gyűjtés. A zsákokat a közszolgáltató biztosítja a lakosság részére a szükséges mennyiségben. A gyűjtésre kéthetes gyakorisággal kerül sor, a zsákok számának meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a zsákok szakadásával, ill. a zsákok lakosságnál jelentkező (nem szabályos, de a szakmai tapasztalatok alapján gyakran előforduló) eltérő célú felhasználása miatt többlet mennyiséget szükséges biztosítani az elméletileg szükséges mennyiséghez képest.

5. táblázat: a házhoz menő gyűjtésbe bevonható ingatlanok vizsgálata A1 változat

| Körzet | Lakosszám (fő) | Lakásszám (db) | Zsákos gyűjtésbe bevonható ingatlan (db) | Edényes gyűjtésbe bevontható ingatlan (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Felgyő | 69 556 | 26 717 | 14 321 | 0 |
| Kiskunhalas | 94 834 | 35 874 | 18 894 | 0 |
| Vaskút | 145 458 | 63 195 | 26 877 | 0 |
| Összesen | 309 848 | 125 786 | 60 092 | 0 |

A változat során alkalmazott feltételezések (alapváltozat így a költségek változása 0%):

6. táblázat: Az "A1" változat becsült hulladékáramai a teljes rendszerre vonatkoztatva

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Házi komposztálás | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. Szelektíven begyűjtött hulladék | 20180,6 | 20231,0 | 20281,7 |
| 2.1. papír | 5895,6 | 5925,1 | 5954,7 |
| 2.1.1. ebből csomagolási papír | 2162,3 | 2175,3 | 2188,4 |
| 2.2. műanyag | 5248,3 | 5269,3 | 5290,3 |
| 2.2.1. ebből csomagolási műanyag | 4755,4 | 4779,2 | 4803,1 |
| 2.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 2.3.1. ebből csomagolási üveg | 1413,9 | 1413,9 | 1413,9 |
| 2.4. fém | 1107,9 | 1107,9 | 1107,9 |
| 2.4.1. ebből csomagolási fém | 747,8 | 747,8 | 747,8 |
| 2.5. biohulladék | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 |
| 2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 1425,1 | 1425,1 | 1425,1 |
| 3. Komposztálás | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.1. zöldhulladék komposztálása | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.2. egyéb, biohulladék komposztálása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Vegyes gyűjtés | 66989,0 | 67381,9 | 67776,8 |
| 4.1. papír | 7205,8 | 7241,8 | 7278,0 |
| 4.2. műanyag | 12246,0 | 12295,0 | 12344,1 |
| 4.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 4.4. fém | 1661,9 | 1661,9 | 1661,9 |
| 4.5. biohulladék | 15838,4 | 15618,0 | 15399,9 |
| 4.6. egyéb | 28233,4 | 28761,6 | 29289,3 |
| 5. Átrakott vegyes hulladék | 9329,2 | 9384,7 | 9328,4 |
| 6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 66989,0 | 67381,9 | 67776,8 |
| 7. Égetett vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 29940,5 | 30113,4 | 30287,1 |
| 9.1. stabilizált hulladék | 9262,1 | 9317,1 | 9372,4 |
| 9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 19847,4 | 19965,3 | 20083,7 |
| 9.3. fém hasznosításra | 830,9 | 830,9 | 830,9 |
| 10. Lerakott kezelési maradékok | 47535,8 | 47815,9 | 48097,4 |
| 10.1. komposztálási maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. válogatási maradék | 1225,2 | 1230,2 | 1235,3 |
| 10.2.1. papír | 367,6 | 369,1 | 370,6 |
| 10.2.2. műanyag | 245,0 | 246,0 | 247,1 |
| 10.2.3. fém | 61,3 | 61,5 | 61,8 |
| 10.2.4. egyéb | 551,3 | 553,6 | 555,9 |
| 10.3. égetési maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 46310,7 | 46585,7 | 46862,1 |
| 11. Összes lerakás (8+10) | 47535,8 | 47815,9 | 48097,4 |

7. táblázat: Működési költségekre vonatkozó feltételek "A1" változat

| Feltételezések | Változás (%) |
| --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | 0,00% |
| Átrakás (szállítással) | 0,00% |
| Gyűjtősziget | 0,00% |
| Házhoz menő szelektív | 0,00% |
| Házhoz menő biohulladék | 0,00% |
| Hulladékudvarok | 0,00% |
| Komposztálás | 0,00% |
| Válogatás | 0,00% |
| MBH | 0,00% |
| Égetésre átadás (szállítással) | 0,00% |
| Lerakás | 0,00% |
| Szelektív mennyiségi változás | 0,00% |
| Vegyes mennyiségi változás | 0,00% |

| Ürítések száma (ürítés/év) | 26 |
| --- | --- |
| Bevont ingatlanok száma zsákos gyűjtésbe | 60 092 |
| Felhasznált zsákok száma ingatlanonként ürítések között (db) | 2 |
| Zsákok száma | 3 124 784 |
| Zsákok szakadása, eltérő célú felhasználása miatti tényező | 2,5 |
| Zsákok fajlagos költsége (Ft/zsák) | 7 |
| Zsákok éves költsége (Ft/év) | 54 683 720 |
| Edények száma (db) | 0 |
| Edények fajlagos bekerülési költsége (Ft/db) | 0 |
| Edények összes költsége | 0 |
| Pótlási ciklus (év) | 10 |

A működési költségeket összefoglaló jelleggel a következő táblázatban mutatjuk be:

8. táblázat: Az "A1" változat működési költségei (KEOP-1.1.1/2F projekt kiválasztott változata) (Ft)

| A1 változat - 2016 (KEOP-1.1.1/2F szerinti eset) | Összesen | Fix | Változó | Ebből zsákok költsége | Ebből edények amortizációs költsége | Mennyiség, tonna | Fajlagos mutatók, Ft/tonna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | 452 644 860 | 316 851 402 | 135 793 458 |  |  | 67 777 | 6 678 |  |
| Átrakás (szállítással) | 18 454 955 | 5 536 486 | 12 918 469 |  |  | 9 328 | 1 978 |  |
| Gyűjtősziget | 126 681 740 | 38 004 522 | 88 677 218 |  |  | 2 859 | 44 317 | 28 943 |
| Házhoz menő szelektív | 167 457 600 | 112 196 592 | 55 261 008 | 54 683 720 | 0 | 9 459 | 17 704 |  |
| Házhoz menő biohulladék | 48 628 800 | 24 314 400 | 24 314 400 |  |  | 756 | 64 324 |  |
| Hulladékudvarok | 73 528 000 | 44 116 800 | 29 411 200 |  |  | 1 310 | 56 142 |  |
| Komposztálás | 25 386 767 | 7 616 030 | 17 770 737 |  |  | 4 700 | 5 401 |  |
| Válogatás | 138 213 551 | 82 928 131 | 55 285 420 |  |  | 12 353 | 11 189 |  |
| MBH | 349 203 797 | 69 840 759 | 279 363 038 |  |  | 67 777 | 5 152 |  |
| Égetésre átadás (szállítással) | 39 034 852 | 27 324 397 | 11 710 455 |  |  | 20 084 | 1 944 |  |
| Lerakás | 278 818 536 | 195 172 975 | 83 645 561 |  |  | 48 097 | 5 797 |  |
| Üzemi általános költségek | 85 902 673 | 85 902 673 | 0 |  |  | 88 059 | 976 |  |
| Lerakási járulék | 577 168 534 |  | 577 168 534 |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 2 381 124 665 | 1 009 805 167 | 794 150 964 |  |  | 88 059 | 27 040 |  |

9. táblázat: Értékesítési bevételek az "A1" változat esetén

| A1. változat - 2016. év | Másodnyersanyag Egységár (Ft/kg) | Hasznosítási díj támogatás Egységár (Ft/kg) | Egységár (Ft/kg) | Hulladékmennyiség (tonna/év) | Értékesített mennyiség | Értékesítési bevétel (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csomagolási papír | 16 | 19 | 35 | 2 188,4 | 1 817,8 | 63 622 075 |
| Egyéb papír (vegyes max 40% karton) | 8 | 7,6 | 15,6 | 3 766,4 | 3 766,4 | 58 755 144 |
| Csomagolási műanyag (PET) | 65 | 80 | 145 | 1 921,2 | 1 847,1 | 267 830 626 |
| Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) | 20 | 55 | 75 | 2 881,8 | 2 708,9 | 203 167 255 |
| Egyéb műanyag | 5 | 0 | 5 | 487,3 | 487,3 | 2 436 411 |
| Csomagolási üveg | -2 | 29 | 27 | 1 413,9 | 1 413,9 | 38 174 001 |
| Egyéb üveg | -2 | 0 | -2 | 389,8 | 389,8 | -779 538 |
| Csomagolási fém (alu) | 175 | 38 | 213 | 149,6 | 137,2 | 29 227 015 |
| Csomagolási fém (vas) | 5 | 10 | 15 | 598,3 | 548,9 | 8 232 962 |
| Egyéb fém | 7 | 0 | 7 | 360,1 | 360,1 | 2 520 515 |
| RDF (Nagy fűtőértékű frakció) | -10 | 0 | -10 | 20 083,7 | 20 083,7 | -200 837 483 |
| Szennyezett vashulladék vegyes hulladékból | 3 | 0 | 3 | 830,9 | 830,9 | 2 492 817 |
| Mindösszesen: |  |  |  |  |  | 474 841 801 |

### 5.1.2 Az „A2” változat –házhoz menő zsákos gyűjtése a Konzorcium teljes működési területére

A változat részeként a Konzorcium teljes területén bevezetésre kerül a házhoz menő zsákos gyűjtés, ennek megfelelően a gyűjtés költségei növekednek, mely egyrészt a gyűjtés közvetlen költségeivel és a zsákok biztosításának költségeivel arányos. A kibővített gyűjtési körzet alapján a begyűjtött szelektív hulladék mennyiségét magasabb értékkel becsültük.

10. táblázat: a házhoz menő gyűjtésbe bevonható ingatlanok vizsgálata A2 változat

| Körzet | Lakosszám (fő) | Lakásszám (db) | Zsákos gyűjtésbe bevonható ingatlan (db) | Edényes gyűjtésbe bevontható ingatlan (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Felgyő | 69 556 | 26 717 | 16 029 | 0 |
| Kiskunhalas | 94 834 | 35 874 | 21 522 | 0 |
| Vaskút | 145 458 | 63 195 | 37 918 | 0 |
| Összesen | 309 848 | 125 786 | 75 469 | 0 |

A változat során alkalmazott feltételezések:

11. táblázat: Az "A2" változat becsült hulladékáramai a teljes rendszerre vonatkoztatva

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Házi komposztálás | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. Szelektíven begyűjtött hulladék | 20180,6 | 22074,6 | 22134,0 |
| 2.1. papír | 5895,6 | 7241,8 | 7278,0 |
| 2.1.1. ebből csomagolási papír | 2162,3 | 2175,3 | 2188,4 |
| 2.2. műanyag | 5248,3 | 5796,2 | 5819,4 |
| 2.2.1. ebből csomagolási műanyag | 4755,4 | 4779,2 | 4803,1 |
| 2.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 2.3.1. ebből csomagolási üveg | 1413,9 | 1413,9 | 1413,9 |
| 2.4. fém | 1107,9 | 1107,9 | 1107,9 |
| 2.4.1. ebből csomagolási fém | 747,8 | 747,8 | 747,8 |
| 2.5. biohulladék | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 |
| 2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 1425,1 | 1425,1 | 1425,1 |
| 3. Komposztálás | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.1. zöldhulladék komposztálása | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.2. egyéb, biohulladék komposztálása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Vegyes gyűjtés | 66989,0 | 65538,3 | 65924,5 |
| 4.1. papír | 7205,8 | 5925,1 | 5954,7 |
| 4.2. műanyag | 12246,0 | 11768,0 | 11815,1 |
| 4.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 4.4. fém | 1661,9 | 1661,9 | 1661,9 |
| 4.5. biohulladék | 15838,4 | 15618,0 | 15399,9 |
| 4.6. egyéb | 28233,4 | 28761,6 | 29289,3 |
| 5. Átrakott vegyes hulladék | 9329,2 | 9107,8 | 9053,2 |
| 6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 66989,0 | 65538,3 | 65924,5 |
| 7. Égetett vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 29940,5 | 29302,2 | 29472,1 |
| 9.1. stabilizált hulladék | 9262,1 | 9059,0 | 9113,1 |
| 9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 19847,4 | 19412,2 | 19528,1 |
| 9.3. fém hasznosításra | 830,9 | 830,9 | 830,9 |
| 10. Lerakott kezelési maradékok | 47535,8 | 46709,7 | 46986,0 |
| 10.1. komposztálási maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. válogatási maradék | 1225,2 | 1414,6 | 1420,5 |
| 10.2.1. papír | 367,6 | 424,4 | 426,2 |
| 10.2.2. műanyag | 245,0 | 282,9 | 284,1 |
| 10.2.3. fém | 61,3 | 70,7 | 71,0 |
| 10.2.4. egyéb | 551,3 | 636,6 | 639,2 |
| 10.3. égetési maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 46310,7 | 45295,1 | 45565,5 |
| 11. Összes lerakás (8+10) | 47535,8 | 46709,7 | 46986,0 |

12. táblázat: Működési költségekre vonatkozó feltételek "A2" változat

| Feltételezések | Változás (%) |
| --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | -2,31% |
| Átrakás (szállítással) | -2,31% |
| Gyűjtősziget | 0,00% |
| Házhoz menő szelektív | 26,00% |
| Házhoz menő biohulladék | 0,00% |
| Hulladékudvarok | 0,00% |
| Komposztálás | 0,00% |
| Válogatás | 2,07% |
| MBH | -2,31% |
| Égetésre átadás (szállítással) | -2,77% |
| Lerakás | -2,31% |
| Szelektív mennyiségi változás | 2,07% |
| Vegyes mennyiségi változás | -2,31% |

| Ürítések száma (ürítés/év) | 26 |
| --- | --- |
| Bevont ingatlanok száma zsákos gyűjtésbe | 75 469 |
| Felhasznált zsákok száma ingatlanonként ürítések között (db) | 2 |
| Zsákok száma | 3 924 388 |
| Zsákok szakadása, eltérő célú felhasználása miatti tényező | 2,5 |
| Zsákok fajlagos költsége (Ft/zsák) | 7 |
| Zsákok éves költsége (Ft/év) | 68 676 790 |
| Edények száma (db) | 0 |
| Edények fajlagos bekerülési költsége (Ft/db) | 0 |
| Edények összes költsége | 0 |
| Pótlási ciklus (év) | 10 |

Megjegyzés: a zsákok beszerzési költségénél a működési költségekben minden további változatban az „A1” változathoz képesti többlet költséget/megtakarítást szerepeltetjük. Pl. Az A2 változat esetében ez 13 993 070,-Ft-al több költséget jelent.

13. táblázat: Az "A2" változat működési költségei – 2016. (Ft/év)

| A2 változat - 2016 | Összesen | Fix | Változó | Ebből zsákok költsége | Ebből edények amortizációs költsége | Mennyiség, tonna | Fajlagos mutatók, Ft/tonna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | 449 507 089 | 316 851 402 | 132 655 687 |  |  | 65 924 | 6 819 |  |
| Átrakás (szállítással) | 18 156 449 | 5 536 486 | 12 619 963 |  |  | 9 053 | 2 006 |  |
| Gyűjtősziget | 126 681 740 | 38 004 522 | 88 677 218 |  |  | 2 859 | 44 317 | 27 698 |
| Házhoz menő szelektív | 195 818 532 | 112 196 592 | 83 621 940 | 13 993 070 | 0 | 11 093 | 17 653 |  |
| Házhoz menő biohulladék | 48 628 800 | 24 314 400 | 24 314 400 |  |  | 756 | 64 324 |  |
| Hulladékudvarok | 73 528 000 | 44 116 800 | 29 411 200 |  |  | 1 347 | 54 597 |  |
| Komposztálás | 25 386 767 | 7 616 030 | 17 770 737 |  |  | 4 700 | 5 401 |  |
| Válogatás | 139 356 999 | 82 928 131 | 56 428 868 |  |  | 14 205 | 9 810 |  |
| MBH | 342 748 572 | 69 840 759 | 272 907 813 |  |  | 65 924 | 5 199 |  |
| Égetésre átadás (szállítással) | 38 710 839 | 27 324 397 | 11 386 442 |  |  | 19 528 | 1 982 |  |
| Lerakás | 276 885 743 | 195 172 975 | 81 712 768 |  |  | 46 986 | 5 893 |  |
| Üzemi általános költségek | 85 902 673 | 85 902 673 | 0 |  |  | 88 059 | 976 |  |
| Lerakási járulék | 563 831 935 |  | 563 831 935 |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 2 385 144 137 | 1 009 805 167 | 811 507 035 |  |  | 88 059 | 27 086 |  |

14. táblázat: Értékesítési bevételek az "A2" változat esetén

| A2. változat - 2016. év | Másodnyersanyag Egységár (Ft/kg) | Hasznosítási díj támogatás Egységár (Ft/kg) | Egységár (Ft/kg) | Hulladékmennyiség (tonna/év) | Értékesített mennyiség | Értékesítési bevétel (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csomagolási papír | 16 | 19 | 35 | 2 188,4 | 1 762,2 | 61 677 154 |
| Egyéb papír (vegyes max 40% karton) | 8 | 7,6 | 15,6 | 5 089,6 | 5 089,6 | 79 398 169 |
| Csomagolási műanyag (PET) | 65 | 80 | 145 | 1 921,2 | 1 836,0 | 266 219 120 |
| Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) | 20 | 55 | 75 | 2 881,8 | 2 683,0 | 201 222 334 |
| Egyéb műanyag | 5 | 0 | 5 | 1 016,3 | 1 016,3 | 5 081 584 |
| Csomagolási üveg | -2 | 29 | 27 | 1 413,9 | 1 413,9 | 38 174 001 |
| Egyéb üveg | -2 | 0 | -2 | 389,8 | 389,8 | -779 538 |
| Csomagolási fém (alu) | 175 | 38 | 213 | 149,6 | 135,4 | 28 832 474 |
| Csomagolási fém (vas) | 5 | 10 | 15 | 598,3 | 541,5 | 8 121 824 |
| Egyéb fém | 7 | 0 | 7 | 360,1 | 360,1 | 2 520 515 |
| RDF (Nagy fűtőértékű frakció) | -10 | 0 | -10 | 19 528,1 | 19 528,1 | -195 280 567 |
| Szennyezett vashulladék vegyes hulladékból | 3 | 0 | 3 | 830,9 | 830,9 | 2 492 817 |
| Mindösszesen: |  |  |  |  |  | 497 679 888 |

## 5.2 A „B” változat működési költségekre gyakorolt hatása

Jelen fejlesztési koncepcióban a B változatok az edényes gyűjtést is tartalmazó változatok. A koncepció keretén belül 4 változatot vizsgáltunk meg, melyek eltérő mértékű beszerzendő edényszámot jelentenének a Homokhátsági Konzorcium számára.

### 5.2.1 A „B1” változat - Házhoz menő edényes gyűjtés városokban családi házas övezetekben, zsákos gyűjtés az egyéb településeken

A „B1” változat esetében a projektterület városainak szelektív hulladékgyűjtésére edények kihelyezésével számolunk, az egyéb települések esetében pedig zsákos gyűjtés kiépítésére teszünk javaslatot.

Az edények kihelyezésével az A változatokhoz képest magasabb visszagyűjtési arányt feltételeztünk a szelektív gyűjtés terén. Ennek oka, hogy a gyűjtőedények alkalmazása a lakosság részéről elfogadottabb megoldás a zsákokhoz képest, a gyűjtés higiénés feltételei kedvezőbbek, továbbá a gyűjtött hulladék minősége is kedvezőbb.

15. táblázat: a házhoz menő gyűjtésbe bevonható ingatlanok vizsgálata B1 változat

| Körzet | Lakosszám (fő) | Lakásszám (db) | Zsákos gyűjtésbe bevonható ingatlan (db) | Edényes gyűjtésbe bevontható ingatlan (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Felgyő | 69 556 | 26 717 | 4 091 | 8 004 |
| Kiskunhalas | 94 834 | 35 874 | 2 628 | 12 667 |
| Vaskút | 145 458 | 63 195 | 19 668 | 12 233 |
| Összesen | 309 848 | 125 786 | 26 387 | 32 904 |

16. táblázat: A "B1" változat becsült hulladékáramai a teljes rendszerre vonatkoztatva

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Házi komposztálás | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. Szelektíven begyűjtött hulladék | 17202,2 | 25554,4 | 25628,8 |
| 2.1. papír | 3930,4 | 8558,5 | 8601,3 |
| 2.1.1. ebből csomagolási papír | 2162,3 | 2175,3 | 2188,4 |
| 2.2. műanyag | 4373,6 | 7903,9 | 7935,5 |
| 2.2.1. ebből csomagolási műanyag | 4755,4 | 5097,8 | 5123,3 |
| 2.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 2.3.1. ebből csomagolási üveg | 1413,9 | 1413,9 | 1413,9 |
| 2.4. fém | 969,4 | 1163,3 | 1163,3 |
| 2.4.1. ebből csomagolási fém | 747,8 | 747,8 | 747,8 |
| 2.5. biohulladék | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 |
| 2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 1425,1 | 1425,1 | 1425,1 |
| 3. Komposztálás | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.1. zöldhulladék komposztálása | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.2. egyéb, biohulladék komposztálása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Vegyes gyűjtés | 69967,4 | 62058,5 | 62429,7 |
| 4.1. papír | 9171,0 | 4608,4 | 4631,4 |
| 4.2. műanyag | 13120,7 | 9660,3 | 9699,0 |
| 4.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 4.4. fém | 1800,4 | 1606,5 | 1606,5 |
| 4.5. biohulladék | 15838,4 | 15618,0 | 15399,9 |
| 4.6. egyéb | 28233,4 | 28761,6 | 29289,3 |
| 5. Átrakott vegyes hulladék | 9772,2 | 8589,0 | 8537,4 |
| 6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 69967,4 | 62058,5 | 62429,7 |
| 7. Égetett vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 31289,8 | 27755,6 | 27918,9 |
| 9.1. stabilizált hulladék | 9669,4 | 8575,7 | 8627,7 |
| 9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 20720,2 | 18376,6 | 18487,9 |
| 9.3. fém hasznosításra | 900,2 | 803,2 | 803,2 |
| 10. Lerakott kezelési maradékok | 49274,4 | 44641,2 | 44908,5 |
| 10.1. komposztálási maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. válogatási maradék | 927,3 | 1762,6 | 1770,0 |
| 10.2.1. papír | 278,2 | 528,8 | 531,0 |
| 10.2.2. műanyag | 185,5 | 352,5 | 354,0 |
| 10.2.3. fém | 46,4 | 88,1 | 88,5 |
| 10.2.4. egyéb | 417,3 | 793,2 | 796,5 |
| 10.3. égetési maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 48347,1 | 42878,7 | 43138,5 |
| 11. Összes lerakás (8+10) | 49274,4 | 44641,2 | 44908,5 |

17. táblázat: Működési költségekre vonatkozó feltételek "B1" változat

| Feltételezések | Változás (%) |
| --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | -6,63% |
| Átrakás (szállítással) | -6,63% |
| Gyűjtősziget | 0,00% |
| Házhoz menő szelektív | 10,00% |
| Házhoz menő biohulladék | 0,00% |
| Hulladékudvarok | 0,00% |
| Komposztálás | 0,00% |
| Válogatás | -5,97% |
| MBH | -6,63% |
| Égetésre átadás (szállítással) | -7,95% |
| Lerakás | -6,63% |
| Szelektív mennyiségi változás | 5,97% |
| Vegyes mennyiségi változás | -6,63% |

| Ürítések száma (ürítés/év) | 26 |
| --- | --- |
| Bevont ingatlanok száma zsákos gyűjtésbe | 26 387 |
| Felhasznált zsákok száma ingatlanonként ürítések között (db) | 2 |
| Zsákok száma | 1 372 124 |
| Zsákok szakadása, eltérő célú felhasználása miatti tényező | 2,5 |
| Zsákok fajlagos költsége (Ft/zsák) | 7 |
| Zsákok éves költsége (Ft/év) | 24 012 170 |
| Edények száma (db) | 32 904 |
| Edények fajlagos bekerülési költsége (Ft/db) | 0 |
| Edények összes költsége | 0 |
| Pótlási ciklus (év) | 10 |

18. táblázat: A "B1" változat működési költségei működési költségei – 2016. (Ft/év)

| B1 változat - 2016 | Összesen | Fix | Változó | Ebből zsákok költsége | Ebből edények amortizációs költsége | Mennyiség, tonna | Fajlagos mutatók, Ft/tonna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | 443 641 692 | 316 851 402 | 126 790 290 |  |  | 62 430 | 7 106 |  |
| Átrakás (szállítással) | 17 598 455 | 5 536 486 | 12 061 969 |  |  | 8 537 | 2 061 |  |
| Gyűjtősziget | 126 681 740 | 38 004 522 | 88 677 218 |  |  | 2 859 | 44 317 | 21 565 |
| Házhoz menő szelektív | 165 344 951 | 135 229 392 | 30 115 559 | -30 671 550 | 23 032 800 | 14 175 | 11 664 |  |
| Házhoz menő biohulladék | 48 628 800 | 24 314 400 | 24 314 400 |  |  | 756 | 64 324 |  |
| Hulladékudvarok | 73 528 000 | 44 116 800 | 29 411 200 |  |  | 1 417 | 51 904 |  |
| Komposztálás | 25 386 767 | 7 616 030 | 17 770 737 |  |  | 4 700 | 5 401 |  |
| Válogatás | 134 912 722 | 82 928 131 | 51 984 591 |  |  | 17 700 | 7 622 |  |
| MBH | 330 681 902 | 69 840 759 | 260 841 143 |  |  | 62 430 | 5 297 |  |
| Égetésre átadás (szállítással) | 38 104 357 | 27 324 397 | 10 779 960 |  |  | 18 488 | 2 061 |  |
| Lerakás | 273 272 798 | 195 172 975 | 78 099 823 |  |  | 44 908 | 6 085 |  |
| Üzemi általános költségek | 85 902 673 | 85 902 673 | 0 |  |  | 88 059 | 976 |  |
| Lerakási járulék | 538 902 000 |  | 538 902 000 |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 2 302 586 857 | 1 032 837 967 | 730 846 890 |  |  | 88 059 | 26 148 |  |

19. táblázat: Értékesítési bevételek a "B1" változat esetén

| B1. változat - 2016. év | Másodnyersanyag Egységár (Ft/kg) | Hasznosítási díj támogatás Egységár (Ft/kg) | Egységár (Ft/kg) | Hulladékmennyiség (tonna/év) | Értékesített mennyiség | Értékesítési bevétel (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csomagolási papír | 16 | 19 | 35 | 2 188,4 | 1 657,4 | 58 007 609 |
| Egyéb papír (vegyes max 40% karton) | 8 | 7,6 | 15,6 | 6 412,9 | 6 412,9 | 100 041 193 |
| Csomagolási műanyag (PET) | 65 | 80 | 145 | 2 049,3 | 1 943,1 | 281 750 488 |
| Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) | 20 | 55 | 75 | 3 074,0 | 2 826,2 | 211 961 981 |
| Egyéb műanyag | 5 | 0 | 5 | 2 812,3 | 2 812,3 | 14 061 256 |
| Csomagolási üveg | -2 | 29 | 27 | 1 413,9 | 1 413,9 | 38 174 001 |
| Egyéb üveg | -2 | 0 | -2 | 389,8 | 389,8 | -779 538 |
| Csomagolási fém (alu) | 175 | 38 | 213 | 149,6 | 131,9 | 28 088 081 |
| Csomagolási fém (vas) | 5 | 10 | 15 | 598,3 | 527,5 | 7 912 135 |
| Egyéb fém | 7 | 0 | 7 | 415,5 | 415,5 | 2 908 286 |
| RDF (Nagy fűtőértékű frakció) | -10 | 0 | -10 | 18 487,9 | 18 487,9 | -184 879 245 |
| Szennyezett vashulladék vegyes hulladékból | 3 | 0 | 3 | 803,2 | 803,2 | 2 409 723 |
| Mindösszesen: |  |  |  |  |  | 559 655 970 |

### 5.2.2 A „B2” változat – Házhoz menő edényes gyűjtés városokban és válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak mentén található községekben családi házas övezetekben, zsákos gyűjtés az egyéb településeken

A B2 változat keretén belül edényes gyűjtés kerül kiépítésre a Konzorcium területén található városokban, és a gyűjtőjáratok végpontjában tekintendő válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak mentén a járatokba illeszthető elérhető községekben és nagyközségekben. Az egyéb települések esetében zsákos gyűjtés bevezetésére kerül sor.

A változat keretén belül a logisztikai rendszer optimalizálását tartottuk szem előtt a B1 változathoz képest kibővített logisztikai körzetet figyelembe véve.

A bevonandó települések körét előzetes logisztikai elemzés alapján határoztuk meg. Az egyes al körzeteket az alábbiak szerint határoztuk meg:

Vaskút körzet

Hajós gyűjtőkörzet

- Hajós

- Érsekhalma

- Nemesnádudvar

- Sükösd

- Érsekcsanád

Baja gyűjtőkörzet

- Baja

Mélykút gyűjtőkörzet

- Tataháza

- Mátételke

- Felsőszentiván

- Csávoly

Bácsalmás gyűjtőkörzet

- Bácsalmás

- Bácsbakod

Bátmonostor közvetlenül Vaskútról is megközelíthető, nem szükséges járatba illeszteni. Előzetes logisztikai elemzésünk alapján vizsgálandó, hogy minden gyűjtőjárat esetében Baja egy részének begyűjtésére is sor kerüljön, amennyiben a járatok terhelése ezt lehetővé teszi.

A gyűjtőkörzeteket az alábbi térképeken tekintjük át:

1. ábra: Hajós gyűjtőkörzet – Vaskút régió

2. ábra: Mélykút körzet - Vaskút régió

3. ábra: Bácsalmás körzet - Vaskút régió

4. ábra: Baja körzet - Vaskút régió

Kiskunhalasi körzet

Az előzetes logisztikai elemzés alapján javasolt, hogy a régióba tartozó minden gyűjtőjárat végén Kiskunhalas egy részének begyűjtésére is sor kerüljön, a járatok tényleges kihasználtságának függvényében.

Kiskunhalas önálló körzet

Kiskőrösi gyűjtőkörzet

- Kiskőrös

- Soltvadkert

- Pirtó

Kecel gyűjtőkörzet

- Kecel

- Imrehegy

Kiskunmajsa gyűjtőkörzet

- Kiskunmajsa

- Harkakötöny

Jánoshalma gyűjtőkörzet

- Jánoshalma

- Kunfehértó

A gyűjtőkörzeteket az alábbi térképeken tekintjük át:

5. ábra: Jánoshalma körzet -  Kiskunhalas régió

6. ábra: Kecel körzet - Kiskunhalas régió

7. ábra: Kiskőrös körzet -  Kiskunhalas régió

8. ábra: Kiskunmajsa körzet - Kiskunhalas régió

Felgyői körzet

Kiskunfélegyházai gyűjtőkörzet

- Kiskunfélegyháza

- Gátér

Csongrádi gyűjtőkörzet

- Csongrád

9. ábra: Kiskunfélegyháza gyűjtőkörzet - Felgyő régió

Kalocsa gyűjtőkörzet

Kalocsai gyűjtőkörzet

- Kalocsa

- Fajsz

Kalocsa esetében igen nagy távolságot kell megtennie a gyűjtő járműveknek a hulladékok begyűjtését követően a válogatóműnél történő ürítésig (kb 55 km a gyűjtésen felül). A hulladékkezelési közszolgáltatás hatékonyabbá tétele érdekében javasolt a begyűjtött hulladékokat helyben válogatni és/vagy bálázni, ezáltal igen jelentős szállítási munkától mentesíthető a hulladékgazdálkodási rendszer.

A Kalocsai Átrakóállomás területén rendelkezésre álló gépszínben válogató pódium és automata bálázó telepíthető. A válogató pódium és a bálázó bekerülési költsége függ a válogató hosszától (válogató állások száma), a bálázógép típusától, kapacitásától, préserejétől és kiegészítő extráktól (pl. perforátor). A válogató pódium és bálázógép telepítése a tárolószín statikai szerkezetet érintő átalakításának hiányában nem minősül építési engedélyköteles tevékenységnek, de a meglévő telepengedély és hulladékgazdálkodási engedélyek módosítását teszi szükségessé.

10. ábra: Kalocsai gyűjtőkörzet - Vaskút régió

Kalocsa az átrakóállomás miatt külön al körzetként került figyelembe vételre, azonban a Vaskúti Régió része. A Kalocsáról induló járatokon belül a kihasználtság függvényében járatba illeszthető Sükösd, Érsekcsanád, Baja egyes részei is.

20. táblázat: a házhoz menő gyűjtésbe bevonható ingatlanok vizsgálata B2 változat

| Körzet | Lakosszám (fő) | Lakásszám (db) | Zsákos gyűjtésbe bevonható ingatlan (db) | Edényes gyűjtésbe bevontható ingatlan (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Felgyő | 69 556 | 26 717 | 3 867 | 8 266 |
| Kiskunhalas | 94 834 | 35 874 | 1 774 | 13 664 |
| Vaskút | 145 458 | 63 195 | 14 311 | 18 484 |
| Összesen | 309 848 | 125 786 | 19 952 | 40 414 |

21. táblázat: A "B2" változat becsült hulladékáramai a teljes rendszerre vonatkoztatva

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Házi komposztálás | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. Szelektíven begyűjtött hulladék | 17202,2 | 26340,1 | 26417,3 |
| 2.1. papír | 3930,4 | 8558,5 | 8601,3 |
| 2.1.1. ebből csomagolási papír | 2162,3 | 2175,3 | 2188,4 |
| 2.2. műanyag | 4373,6 | 8606,5 | 8640,9 |
| 2.2.1. ebből csomagolási műanyag | 4755,4 | 5416,4 | 5443,5 |
| 2.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 2.3.1. ebből csomagolási üveg | 1413,9 | 1413,9 | 1413,9 |
| 2.4. fém | 969,4 | 1246,4 | 1246,4 |
| 2.4.1. ebből csomagolási fém | 747,8 | 747,8 | 747,8 |
| 2.5. biohulladék | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 |
| 2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 1425,1 | 1425,1 | 1425,1 |
| 3. Komposztálás | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.1. zöldhulladék komposztálása | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.2. egyéb, biohulladék komposztálása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Vegyes gyűjtés | 69967,4 | 61272,8 | 61641,2 |
| 4.1. papír | 9171,0 | 4608,4 | 4631,4 |
| 4.2. műanyag | 13120,7 | 8957,8 | 8993,6 |
| 4.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 4.4. fém | 1800,4 | 1523,4 | 1523,4 |
| 4.5. biohulladék | 15838,4 | 15618,0 | 15399,9 |
| 4.6. egyéb | 28233,4 | 28761,6 | 29289,3 |
| 5. Átrakott vegyes hulladék | 9772,2 | 8474,3 | 8423,5 |
| 6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 69967,4 | 61272,8 | 61641,2 |
| 7. Égetett vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 31289,8 | 27386,6 | 27548,7 |
| 9.1. stabilizált hulladék | 9669,4 | 8471,6 | 8523,1 |
| 9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 20720,2 | 18153,3 | 18263,8 |
| 9.3. fém hasznosításra | 900,2 | 761,7 | 761,7 |
| 10. Lerakott kezelési maradékok | 49274,4 | 44198,9 | 44464,5 |
| 10.1. komposztálási maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. válogatási maradék | 927,3 | 1841,1 | 1848,9 |
| 10.2.1. papír | 278,2 | 552,3 | 554,7 |
| 10.2.2. műanyag | 185,5 | 368,2 | 369,8 |
| 10.2.3. fém | 46,4 | 92,1 | 92,4 |
| 10.2.4. egyéb | 417,3 | 828,5 | 832,0 |
| 10.3. égetési maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 48347,1 | 42357,8 | 42615,6 |
| 11. Összes lerakás (8+10) | 49274,4 | 44198,9 | 44464,5 |

22. táblázat: Működési költségekre vonatkozó feltételek "B2" változat

| Feltételezések | Változás (%) |
| --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | -7,55% |
| Átrakás (szállítással) | -7,55% |
| Gyűjtősziget | 0,00% |
| Házhoz menő szelektív | 14,00% |
| Házhoz menő biohulladék | 0,00% |
| Hulladékudvarok | 0,00% |
| Komposztálás | 0,00% |
| Válogatás | -6,85% |
| MBH | -7,55% |
| Égetésre átadás (szállítással) | -9,06% |
| Lerakás | -7,55% |
| Szelektív mennyiségi változás | 6,85% |
| Vegyes mennyiségi változás | -7,55% |
| Ürítések száma (ürítés/év) | 26 |
| Bevont ingatlanok száma zsákos gyűjtésbe | 19 952 |
| Felhasznált zsákok száma ingatlanonként ürítések között (db) | 2 |
| Zsákok száma | 1 037 504 |
| Zsákok szakadása, eltérő célú felhasználása miatti tényező | 2,5 |
| Zsákok fajlagos költsége (Ft/zsák) | 7 |
| Zsákok éves költsége (Ft/év) | 18 156 320 |
| Edények száma (db) | 40 414 |
| Edények fajlagos bekerülési költsége (Ft/db) | 0 |
| Edények összes költsége | 0 |
| Pótlási ciklus (év) | 10 |

23. táblázat: A "B2" változat működési költségei – 2016. (Ft/év)

| B2 változat - 2016 | Összesen | Fix | Változó | Ebből zsákok költsége | Ebből edények amortizációs költsége | Mennyiség, tonna | Fajlagos mutatók, Ft/tonna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | 442 388 143 | 316 851 402 | 125 536 741 |  |  | 61 641 | 7 177 |  |
| Átrakás (szállítással) | 17 479 200 | 5 536 486 | 11 942 714 |  |  | 8 423 | 2 075 |  |
| Gyűjtősziget | 126 681 740 | 38 004 522 | 88 677 218 |  |  | 2 859 | 44 317 | 20 876 |
| Házhoz menő szelektív | 166 956 541 | 140 486 392 | 26 470 149 | -36 527 400 | 28 289 800 | 14 871 | 11 227 |  |
| Házhoz menő biohulladék | 48 628 800 | 24 314 400 | 24 314 400 |  |  | 756 | 64 324 |  |
| Hulladékudvarok | 73 528 000 | 44 116 800 | 29 411 200 |  |  | 1 432 | 51 332 |  |
| Komposztálás | 25 386 767 | 7 616 030 | 17 770 737 |  |  | 4 700 | 5 401 |  |
| Válogatás | 134 425 989 | 82 928 131 | 51 497 858 |  |  | 18 489 | 7 271 |  |
| MBH | 328 103 018 | 69 840 759 | 258 262 259 |  |  | 61 641 | 5 323 |  |
| Égetésre átadás (szállítással) | 37 973 702 | 27 324 397 | 10 649 305 |  |  | 18 264 | 2 079 |  |
| Lerakás | 272 500 641 | 195 172 975 | 77 327 666 |  |  | 44 464 | 6 128 |  |
| Üzemi általános költségek | 85 902 673 | 85 902 673 | 0 |  |  | 88 059 | 976 |  |
| Lerakási járulék | 533 573 985 |  | 533 573 985 |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 2 293 529 200 | 1 038 094 967 | 721 860 247 |  |  | 88 059 | 26 046 |  |

24. táblázat: Értékesítési bevételek a "B2" változat esetén

| B2. változat - 2016. év | Másodnyersanyag Egységár (Ft/kg) | Hasznosítási díj támogatás Egységár (Ft/kg) | Egységár (Ft/kg) | Hulladékmennyiség (tonna/év) | Értékesített mennyiség | Értékesítési bevétel (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csomagolási papír | 16 | 19 | 35 | 2 188,4 | 1 633,7 | 57 179 712 |
| Egyéb papír (vegyes max 40% karton) | 8 | 7,6 | 15,6 | 6 412,9 | 6 412,9 | 100 041 193 |
| Csomagolási műanyag (PET) | 65 | 80 | 145 | 2 177,4 | 2 066,5 | 299 636 364 |
| Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) | 20 | 55 | 75 | 3 266,1 | 3 007,2 | 225 543 276 |
| Egyéb műanyag | 5 | 0 | 5 | 3 197,4 | 3 197,4 | 15 987 132 |
| Csomagolási üveg | -2 | 29 | 27 | 1 413,9 | 1 413,9 | 38 174 001 |
| Egyéb üveg | -2 | 0 | -2 | 389,8 | 389,8 | -779 538 |
| Csomagolási fém (alu) | 175 | 38 | 213 | 149,6 | 131,1 | 27 920 136 |
| Csomagolási fém (vas) | 5 | 10 | 15 | 598,3 | 524,3 | 7 864 827 |
| Egyéb fém | 7 | 0 | 7 | 498,6 | 498,6 | 3 489 944 |
| RDF (Nagy fűtőértékű frakció) | -10 | 0 | -10 | 18 263,8 | 18 263,8 | -182 638 466 |
| Szennyezett vashulladék vegyes hulladékból | 3 | 0 | 3 | 761,7 | 761,7 | 2 285 082 |
| Mindösszesen: |  |  |  |  |  | 594 703 664 |

### 5.2.3 A „B3” változat – Házhoz menő edényes gyűjtés városokban családi házas övezetekben, de a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C nyertessége esetén edénybeszerzés a Homokhátsági Konzorcium részéről csak a nem Felső-Bácskához tartozó településeken

A Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás által megvalósítani kívánt KEOP-1.1.1/C pályázat nyertessége esetén 22.000 db gyűjtőedény beszerzésére kerülne sor. Ebben az esetben a Homokhátsági Konzorciumot ezen edények beszerzése (Vaskút körzet) nem terhelné, ezért az edényes gyűjtési rendszer bevezetése a másik két körzet esetében (Kiskunhalas és Felgyő) kisebb beruházási költséggel tervezhető.

25. táblázat: a házhoz menő gyűjtésbe bevonható ingatlanok vizsgálata B3 változat

| Körzet | Lakosszám (fő) | Lakásszám (db) | Zsákos gyűjtésbe bevonható ingatlan Homokhátsági Konzorcium (db) | Edényes gyűjtésbe bevonható ingatlan - Felső-Bácska Társulás részéről (db) | Edényes gyűjtésbe bevonható ingatlan - Homokhátsági Konzorcium részéről (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felgyő | 69 556 | 26 717 | 4 091 | 0 | 9 950 |
| Kiskunhalas | 94 834 | 35 874 | 2 630 | 0 | 15 747 |
| Vaskút | 145 458 | 63 195 | 6 212 | 21 860 | 4 570 |
| Összesen | 309 848 | 125 786 | 12 933 | 21 860 | 30 267 |

26. táblázat: A "B3" változat becsült hulladékáramai a teljes rendszerre vonatkoztatva

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Házi komposztálás | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. Szelektíven begyűjtött hulladék | 17202,2 | 27404,9 | 27487,3 |
| 2.1. papír | 3930,4 | 9480,1 | 9527,5 |
| 2.1.1. ebből csomagolási papír | 2162,3 | 2175,3 | 2188,4 |
| 2.2. műanyag | 4373,6 | 8749,6 | 8784,6 |
| 2.2.1. ebből csomagolási műanyag | 4755,4 | 5097,8 | 5123,3 |
| 2.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 2.3.1. ebből csomagolási üveg | 1413,9 | 1413,9 | 1413,9 |
| 2.4. fém | 969,4 | 1246,4 | 1246,4 |
| 2.4.1. ebből csomagolási fém | 747,8 | 747,8 | 747,8 |
| 2.5. biohulladék | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 |
| 2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 1425,1 | 1425,1 | 1425,1 |
| 3. Komposztálás | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.1. zöldhulladék komposztálása | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.2. egyéb, biohulladék komposztálása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Vegyes gyűjtés | 69967,4 | 60208,0 | 60571,2 |
| 4.1. papír | 9171,0 | 3686,7 | 3705,2 |
| 4.2. műanyag | 13120,7 | 8814,6 | 8849,9 |
| 4.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 4.4. fém | 1800,4 | 1523,4 | 1523,4 |
| 4.5. biohulladék | 15838,4 | 15618,0 | 15399,9 |
| 4.6. egyéb | 28233,4 | 28761,6 | 29289,3 |
| 5. Átrakott vegyes hulladék | 9772,2 | 8309,3 | 8259,4 |
| 6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 69967,4 | 60208,0 | 60571,2 |
| 7. Égetett vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 31289,8 | 26918,1 | 27077,9 |
| 9.1. stabilizált hulladék | 9669,4 | 8322,5 | 8373,3 |
| 9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 20720,2 | 17833,9 | 17942,8 |
| 9.3. fém hasznosításra | 900,2 | 761,7 | 761,7 |
| 10. Lerakott kezelési maradékok | 49274,4 | 43560,0 | 43822,5 |
| 10.1. komposztálási maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. válogatási maradék | 927,3 | 1947,6 | 1955,9 |
| 10.2.1. papír | 278,2 | 584,3 | 586,8 |
| 10.2.2. műanyag | 185,5 | 389,5 | 391,2 |
| 10.2.3. fém | 46,4 | 97,4 | 97,8 |
| 10.2.4. egyéb | 417,3 | 876,4 | 880,1 |
| 10.3. égetési maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 48347,1 | 41612,4 | 41866,6 |
| 11. Összes lerakás (8+10) | 49274,4 | 43560,0 | 43822,5 |

27. táblázat: Működési költségekre vonatkozó feltételek "B3" változat

| Feltételezések | Változás (%) |
| --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | -8,89% |
| Átrakás (szállítással) | -8,89% |
| Gyűjtősziget | 0,00% |
| Házhoz menő szelektív | 8,05% |
| Házhoz menő biohulladék | 0,00% |
| Hulladékudvarok | 0,00% |
| Komposztálás | 0,00% |
| Válogatás | -8,05% |
| MBH | -8,89% |
| Égetésre átadás (szállítással) | -10,66% |
| Lerakás | -8,89% |
| Szelektív mennyiségi változás | 8,05% |
| Vegyes mennyiségi változás | -8,89% |

| Ürítések száma (ürítés/év) | 26 |
| --- | --- |
| Bevont ingatlanok száma zsákos gyűjtésbe | 12 933 |
| Felhasznált zsákok száma ingatlanonként ürítések között (db) | 2 |
| Zsákok száma | 672 516 |
| Zsákok szakadása, eltérő célú felhasználása miatti tényező | 2,5 |
| Zsákok fajlagos költsége (Ft/zsák) | 7 |
| Zsákok éves költsége (Ft/év) | 11 769 030 |
| Edények száma (db) | 30 267 |
| Edények fajlagos bekerülési költsége (Ft/db) | 0 |
| Edények összes költsége | 0 |
| Pótlási ciklus (év) | 10 |

28. táblázat: A "B3" változat működési költségei – 2016. (Ft/év)

| B3 változat - 2016 | Összesen | Fix | Változó | Ebből zsákok költsége | Ebből edények amortizációs költsége | Mennyiség, tonna | Fajlagos mutatók, Ft/tonna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | 440 575 577 | 316 851 402 | 123 724 175 |  |  | 60 571 | 7 274 |  |
| Átrakás (szállítással) | 17 306 765 | 5 536 486 | 11 770 279 |  |  | 8 259 | 2 095 |  |
| Gyűjtősziget | 126 681 740 | 38 004 522 | 88 677 218 |  |  | 2 859 | 44 317 | 19 108 |
| Házhoz menő szelektív | 150 175 932 | 133 383 492 | 16 792 440 | -42 914 690 | 21 186 900 | 15 814 | 9 496 |  |
| Házhoz menő biohulladék | 48 628 800 | 24 314 400 | 24 314 400 |  |  | 756 | 64 324 |  |
| Hulladékudvarok | 73 528 000 | 44 116 800 | 29 411 200 |  |  | 1 454 | 50 577 |  |
| Komposztálás | 25 386 767 | 7 616 030 | 17 770 737 |  |  | 4 700 | 5 401 |  |
| Válogatás | 133 765 465 | 82 928 131 | 50 837 334 |  |  | 19 559 | 6 839 |  |
| MBH | 324 374 091 | 69 840 759 | 254 533 332 |  |  | 60 571 | 5 355 |  |
| Égetésre átadás (szállítással) | 37 786 532 | 27 324 397 | 10 462 135 |  |  | 17 943 | 2 106 |  |
| Lerakás | 271 384 143 | 195 172 975 | 76 211 168 |  |  | 43 822 | 6 193 |  |
| Üzemi általános költségek | 85 902 673 | 85 902 673 | 0 |  |  | 88 059 | 976 |  |
| Lerakási járulék | 525 869 961 |  | 525 869 961 |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 2 261 366 446 | 1 030 992 067 | 704 504 417 |  |  | 88 059 | 25 680 |  |

29. táblázat: Értékesítési bevételek a "B3" változat esetén

| B3. változat - 2016. év | Másodnyersanyag Egységár (Ft/kg) | Hasznosítási díj támogatás Egységár (Ft/kg) | Egységár (Ft/kg) | Hulladékmennyiség (tonna/év) | Értékesített mennyiség | Értékesítési bevétel (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csomagolási papír | 16 | 19 | 35 | 2 188,4 | 1 601,6 | 56 056 208 |
| Egyéb papír (vegyes max 40% karton) | 8 | 7,6 | 15,6 | 7 339,2 | 7 339,2 | 114 491 310 |
| Csomagolási műanyag (PET) | 65 | 80 | 145 | 2 049,3 | 1 932,0 | 280 133 613 |
| Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) | 20 | 55 | 75 | 3 074,0 | 2 800,1 | 210 010 580 |
| Egyéb műanyag | 5 | 0 | 5 | 3 661,3 | 3 661,3 | 18 306 722 |
| Csomagolási üveg | -2 | 29 | 27 | 1 413,9 | 1 413,9 | 38 174 001 |
| Egyéb üveg | -2 | 0 | -2 | 389,8 | 389,8 | -779 538 |
| Csomagolási fém (alu) | 175 | 38 | 213 | 149,6 | 130,0 | 27 692 225 |
| Csomagolási fém (vas) | 5 | 10 | 15 | 598,3 | 520,0 | 7 800 627 |
| Egyéb fém | 7 | 0 | 7 | 498,6 | 498,6 | 3 489 944 |
| RDF (Nagy fűtőértékű frakció) | -10 | 0 | -10 | 17 942,8 | 17 942,8 | -179 428 456 |
| Szennyezett vashulladék vegyes hulladékból | 3 | 0 | 3 | 761,7 | 761,7 | 2 285 082 |
| Mindösszesen: |  |  |  |  |  | 578 232 319 |

### 5.2.4 A „B4” változat – Házhoz menő edényes gyűjtés városokban és a válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak mentén található községeknél, de a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C nyertessége esetén edénybeszerzés a Homokhátsági Konzorcium részéről csak a nem Felső-Bácskához tartozó településeken

A „B4” változat keretén belül a „B2” változat kerül megvalósításra, azonban a Vaskúti körzet edényeinek beszerzését ebben az esetben nem a Homokhátsági Konzorcium finanszírozná a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C projektjére tekintettel. A házhoz menő edényes gyűjtés a logisztikailag optimalizált körzeten belül kerülne bevezetésre Kiskunhalas és Felgyő régiókban, a Vaskúti régióban pedig a Felső-Bácska Társulás szervezné meg az edényes gyűjtést 22.000 ingatlan bevonásával. Az edénnyel el nem látott ingatlanok esetében zsákos gyűjtés kiépítésére kerülne sor.

30. táblázat: a házhoz menő gyűjtésbe bevonható ingatlanok vizsgálata B4 változat

| Körzet | Lakosszám (fő) | Lakásszám (db) | Zsákos gyűjtésbe bevonható ingatlan Homokhátsági Konzorcium (db) | Edényes gyűjtésbe bevonható ingatlan - Felső-Bácska Társulás részéről (db) | Edényes gyűjtésbe bevonható ingatlan - Homokhátsági Konzorcium részéről (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felgyő | 69 556 | 26 717 | 3 867 | 0 | 10 137 |
| Kiskunhalas | 94 834 | 35 874 | 1 775 | 0 | 16 460 |
| Vaskút | 145 458 | 63 195 | 5 685 | 21 860 | 5 009 |
| Összesen | 309 848 | 125 786 | 11 327 | 21 860 | 31 606 |

31. táblázat: A "B4" változat becsült hulladékáramai a teljes rendszerre vonatkoztatva

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Házi komposztálás | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. Szelektíven begyűjtött hulladék | 17202,2 | 27460,3 | 27542,7 |
| 2.1. papír | 3930,4 | 9480,1 | 9527,5 |
| 2.1.1. ebből csomagolási papír | 2162,3 | 2175,3 | 2188,4 |
| 2.2. műanyag | 4373,6 | 8749,6 | 8784,6 |
| 2.2.1. ebből csomagolási műanyag | 4755,4 | 5257,1 | 5283,4 |
| 2.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 2.3.1. ebből csomagolási üveg | 1413,9 | 1413,9 | 1413,9 |
| 2.4. fém | 969,4 | 1301,8 | 1301,8 |
| 2.4.1. ebből csomagolási fém | 747,8 | 747,8 | 747,8 |
| 2.5. biohulladék | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 |
| 2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 1425,1 | 1425,1 | 1425,1 |
| 3. Komposztálás | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.1. zöldhulladék komposztálása | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.2. egyéb, biohulladék komposztálása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Vegyes gyűjtés | 69967,4 | 60152,6 | 60515,8 |
| 4.1. papír | 9171,0 | 3686,7 | 3705,2 |
| 4.2. műanyag | 13120,7 | 8814,6 | 8849,9 |
| 4.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 4.4. fém | 1800,4 | 1468,0 | 1468,0 |
| 4.5. biohulladék | 15838,4 | 15618,0 | 15399,9 |
| 4.6. egyéb | 28233,4 | 28761,6 | 29289,3 |
| 5. Átrakott vegyes hulladék | 9772,2 | 8302,6 | 8252,8 |
| 6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 69967,4 | 60152,6 | 60515,8 |
| 7. Égetett vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 31289,8 | 26878,2 | 27038,0 |
| 9.1. stabilizált hulladék | 9669,4 | 8318,6 | 8369,5 |
| 9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 20720,2 | 17825,6 | 17934,5 |
| 9.3. fém hasznosításra | 900,2 | 734,0 | 734,0 |
| 10. Lerakott kezelési maradékok | 49274,4 | 43546,2 | 43808,6 |
| 10.1. komposztálási maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. válogatási maradék | 927,3 | 1953,2 | 1961,4 |
| 10.2.1. papír | 278,2 | 585,9 | 588,4 |
| 10.2.2. műanyag | 185,5 | 390,6 | 392,3 |
| 10.2.3. fém | 46,4 | 97,7 | 98,1 |
| 10.2.4. egyéb | 417,3 | 878,9 | 882,6 |
| 10.3. égetési maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 48347,1 | 41593,0 | 41847,3 |
| 11. Összes lerakás (8+10) | 49274,4 | 43546,2 | 43808,6 |

32. táblázat: Működési költségekre vonatkozó feltételek "B4" változat

| Feltételezések | Változás (%) |
| --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | -8,92% |
| Átrakás (szállítással) | -8,92% |
| Gyűjtősziget | 0,00% |
| Házhoz menő szelektív | 8,11% |
| Házhoz menő biohulladék | 0,00% |
| Hulladékudvarok | 0,00% |
| Komposztálás | 0,00% |
| Válogatás | -8,11% |
| MBH | -8,92% |
| Égetésre átadás (szállítással) | -10,70% |
| Lerakás | -8,92% |
| Szelektív mennyiségi változás | 8,11% |
| Vegyes mennyiségi változás | -8,92% |

| Ürítések száma (ürítés/év) | 26 |
| --- | --- |
| Bevont ingatlanok száma zsákos gyűjtésbe | 11 327 |
| Felhasznált zsákok száma ingatlanonként ürítések között (db) | 2 |
| Zsákok száma | 589 025 |
| Zsákok szakadása, eltérő célú felhasználása miatti tényező | 2,5 |
| Zsákok fajlagos költsége (Ft/zsák) | 7 |
| Zsákok éves költsége (Ft/év) | 10 307 934 |
| Edények száma (db) | 31 606 |
| Edények fajlagos bekerülési költsége (Ft/db) | 0 |
| Edények összes költsége | 0 |
| Pótlási ciklus (év) | 10 |

33. táblázat: A "B4" változat működési költségei – 2016. (Ft/év)

| B4 változat | Összesen | Fix | Változó | Ebből zsákok költsége | Ebből edények amortizációs költsége | Mennyiség, tonna | Fajlagos mutatók, Ft/tonna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | 437 707 581 | 316 851 403 | 120 856 178 |  |  | 66 989 | 6 534 |  |
| Átrakás (szállítással) | 18 454 956 | 5 536 487 | 12 918 469 |  |  | 9 329 | 1 978 |  |
| Gyűjtősziget | 126 681 741 | 38 004 522 | 88 677 219 |  |  | 2 858 | 44 325 | 22 706 |
| Házhoz menő szelektív | 222 404 462 | 152 775 592 | 69 628 870 | 0 | 40 579 000 | 11 555 | 19 247 |  |
| Házhoz menő biohulladék | 48 628 800 | 24 314 400 | 24 314 400 | 0 | 0 | 756 | 64 324 |  |
| Hulladékudvarok | 73 528 000 | 44 116 800 | 29 411 200 |  |  | 5 585 | 13 165 |  |
| Komposztálás | 25 386 768 | 7 616 030 | 17 770 738 |  |  | 4 700 | 5 401 |  |
| Válogatás | 138 213 552 | 82 928 131 | 55 285 421 |  |  | 15 480 | 8 929 |  |
| MBH | 318 473 864 | 69 840 760 | 248 633 104 |  |  | 66 989 | 4 754 |  |
| Égetésre átadás (szállítással) | 39 034 853 | 27 324 397 | 11 710 456 |  |  | 19 517 | 2 000 |  |
| Lerakás | 269 617 525 | 195 172 976 | 74 444 549 |  |  | 42 600 | 6 329 |  |
| Üzemi általános költségek | 85 902 673 | 85 902 673 | 0 |  |  | 87 169 | 985 |  |
| Lerakási járulék | 255 599 100 |  | 255 599 100 |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 2 059 633 875 | 1 050 384 172 | 753 650 604 |  |  | 87 169 | 23 628 |  |

34. táblázat: Értékesítési bevételek a "B4" változat esetén

| B4. változat - 2016. év | Másodnyersanyag Egységár (Ft/kg) | Hasznosítási díj támogatás Egységár (Ft/kg) | Egységár (Ft/kg) | Hulladékmennyiség (tonna/év) | Értékesített mennyiség | Értékesítési bevétel (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csomagolási papír | 16 | 19 | 35 | 2 188,4 | 1 599,9 | 55 998 043 |
| Egyéb papír (vegyes max 40% karton) | 8 | 7,6 | 15,6 | 7 339,2 | 7 339,2 | 114 491 310 |
| Csomagolási műanyag (PET) | 65 | 80 | 145 | 2 113,3 | 1 995,7 | 289 371 343 |
| Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) | 20 | 55 | 75 | 3 170,0 | 2 895,4 | 217 157 011 |
| Egyéb műanyag | 5 | 0 | 5 | 3 501,2 | 3 501,2 | 17 506 212 |
| Csomagolási üveg | -2 | 29 | 27 | 1 413,9 | 1 413,9 | 38 174 001 |
| Egyéb üveg | -2 | 0 | -2 | 389,8 | 389,8 | -779 538 |
| Csomagolási fém (alu) | 175 | 38 | 213 | 149,6 | 130,0 | 27 680 426 |
| Csomagolási fém (vas) | 5 | 10 | 15 | 598,3 | 519,8 | 7 797 303 |
| Egyéb fém | 7 | 0 | 7 | 554,0 | 554,0 | 3 877 715 |
| RDF (Nagy fűtőértékű frakció) | -10 | 0 | -10 | 17 934,5 | 17 934,5 | -179 345 362 |
| Szennyezett vashulladék vegyes hulladékból | 3 | 0 | 3 | 734,0 | 734,0 | 2 201 988 |
| Mindösszesen: |  |  |  |  |  | 594 130 451 |

### 5.2.5 A „B5” változat – Házhoz menő edényes gyűjtés az összes településen. A városokban és a válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak menti települések esetében 70%-os, az egyéb települések esetében 60%-os bevonási arányt feltételezve.

A „B5” változat keretén belül a „B2” változat kerül megvalósításra, azonban a B2 változathoz képest minden esetben edényes gyűjtés bevezetésére kerül sor. A házhoz menő edényes gyűjtés a logisztikailag optimalizált körzeten belül 70%-os lefedettséggel kerülne bevezetésre, míg a válogatóművek megközelítését biztosító útvonalakon kívüli települések esetében 60%-os lefedettség melletti üzemeltetésre kerülne sor.

35. táblázat: a házhoz menő gyűjtésbe bevonható ingatlanok vizsgálata B5 változat

| Település | Lakosszám (fő) | Lakásszám (db) | Edényes gyűjtésbe bevontható ingatlan (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Felgyő | 69 556 | 26 717 | 12 133 |
| Kiskunhalas | 94 834 | 35 874 | 15 438 |
| Vaskút | 145 458 | 63 195 | 32 795 |
| Összesen | 309 848 | 125 786 | 60 366 |

36. táblázat: A "B5" változat becsült hulladékáramai a teljes rendszerre vonatkoztatva

|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Házi komposztálás | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2. Szelektíven begyűjtött hulladék | 17202,2 | 27871,8 | 27955,7 |
| 2.1. papír | 3930,4 | 9480,1 | 9527,5 |
| 2.1.1. ebből csomagolási papír | 2162,3 | 2320,3 | 2334,3 |
| 2.2. műanyag | 4373,6 | 9133,4 | 9169,9 |
| 2.2.1. ebből csomagolási műanyag | 4755,4 | 5575,7 | 5603,6 |
| 2.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 2.3.1. ebből csomagolási üveg | 1413,9 | 1413,9 | 1413,9 |
| 2.4. fém | 969,4 | 1329,5 | 1329,5 |
| 2.4.1. ebből csomagolási fém | 747,8 | 747,8 | 747,8 |
| 2.5. biohulladék | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 |
| 2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 1425,1 | 1425,1 | 1425,1 |
| 3. Komposztálás | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.1. zöldhulladék komposztálása | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 |
| 3.2. egyéb, biohulladék komposztálása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Vegyes gyűjtés | 69967,4 | 59741,1 | 60102,8 |
| 4.1. papír | 9171,0 | 3686,7 | 3705,2 |
| 4.2. műanyag | 13120,7 | 8430,8 | 8464,6 |
| 4.3. üveg | 1803,6 | 1803,6 | 1803,6 |
| 4.4. fém | 1800,4 | 1440,3 | 1440,3 |
| 4.5. biohulladék | 15838,4 | 15618,0 | 15399,9 |
| 4.6. egyéb | 28233,4 | 28761,6 | 29289,3 |
| 5. Átrakott vegyes hulladék | 9772,2 | 8247,0 | 8197,5 |
| 6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 69967,4 | 59741,1 | 60102,8 |
| 7. Égetett vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 31289,8 | 26689,4 | 26848,5 |
| 9.1. stabilizált hulladék | 9669,4 | 8262,9 | 8313,6 |
| 9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 20720,2 | 17706,3 | 17814,8 |
| 9.3. fém hasznosításra | 900,2 | 720,1 | 720,1 |
| 10. Lerakott kezelési maradékok | 49274,4 | 43309,0 | 43570,5 |
| 10.1. komposztálási maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. válogatási maradék | 927,3 | 1994,3 | 2002,7 |
| 10.2.1. papír | 278,2 | 598,3 | 600,8 |
| 10.2.2. műanyag | 185,5 | 398,9 | 400,5 |
| 10.2.3. fém | 46,4 | 99,7 | 100,1 |
| 10.2.4. egyéb | 417,3 | 897,4 | 901,2 |
| 10.3. égetési maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 48347,1 | 41314,7 | 41567,8 |
| 11. Összes lerakás (8+10) | 49274,4 | 43309,0 | 43570,5 |

37. táblázat: Működési költségekre vonatkozó feltételek "B5" változat

| Feltételezések | Változás (%) |
| --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | -9,41% |
| Átrakás (szállítással) | -9,41% |
| Gyűjtősziget | 0,00% |
| Házhoz menő szelektív | 14,00% |
| Házhoz menő biohulladék | 0,00% |
| Hulladékudvarok | 0,00% |
| Komposztálás | 0,00% |
| Válogatás | -8,57% |
| MBH | -9,41% |
| Égetésre átadás (szállítással) | -11,30% |
| Lerakás | -9,41% |
| Szelektív mennyiségi változás | 8,57% |
| Vegyes mennyiségi változás | -9,41% |

| Ürítések száma (ürítés/év) | 26 |
| --- | --- |
| Bevont ingatlanok száma zsákos gyűjtésbe | 0 |
| Felhasznált zsákok száma ingatlanonként ürítések között (db) | 2 |
| Zsákok száma | 0 |
| Zsákok szakadása, eltérő célú felhaszálása miatti tényező | 2,5 |
| Zsákok fajlagos költsége (Ft/zsák) | 7 |
| Zsákok éves költsége (Ft/év) | 0 |
| Edények száma (db) | 60 366 |
| Edények fajlagos bekerülési költsége (Ft/db) | 0 |
| Edények összes költsége | 0 |
| Pótlási ciklus (év) | 10 |

38. táblázat: A "B5" változat működési költségei – 2016. (Ft/év)

| B2 változat - 2016 | Összesen | Fix | Változó | Ebből zsákok költsége | Ebből edények amortizációs költsége | Mennyiség, tonna | Fajlagos mutatók, Ft/tonna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegyes gyűjtés | 439 864 200 | 316 851 402 | 123 012 798 |  |  | 60 103 | 7 319 |  |
| Átrakás (szállítással) | 17 239 090 | 5 536 486 | 11 702 604 |  |  | 8 197 | 2 103 |  |
| Gyűjtősziget | 126 681 740 | 38 004 522 | 88 677 218 |  |  | 2 859 | 44 317 | 19 320 |
| Házhoz menő szelektív | 162 766 621 | 154 452 792 | 8 313 829 | -54 683 720 | 42 256 200 | 16 227 | 10 030 |  |
| Házhoz menő biohulladék | 48 628 800 | 24 314 400 | 24 314 400 |  |  | 756 | 64 324 |  |
| Hulladékudvarok | 73 528 000 | 44 116 800 | 29 411 200 |  |  | 1 463 | 50 253 |  |
| Komposztálás | 25 386 767 | 7 616 030 | 17 770 737 |  |  | 4 700 | 5 401 |  |
| Válogatás | 133 476 307 | 82 928 131 | 50 548 176 |  |  | 20 027 | 6 665 |  |
| MBH | 322 910 602 | 69 840 759 | 253 069 843 |  |  | 60 103 | 5 373 |  |
| Égetésre átadás (szállítással) | 37 711 862 | 27 324 397 | 10 387 465 |  |  | 17 815 | 2 117 |  |
| Lerakás | 270 945 952 | 195 172 975 | 75 772 977 |  |  | 43 571 | 6 219 |  |
| Üzemi általános költségek | 85 902 673 | 85 902 673 | 0 |  |  | 88 059 | 976 |  |
| Lerakási járulék | 522 846 370 |  | 522 846 370 |  |  |  |  |  |
| Összesen: | 2 267 888 985 | 1 052 061 367 | 692 981 248 |  |  | 88 059 | 25 754 |  |

39. táblázat: Értékesítési bevételek a "B5" változat esetén

| B5. változat - 2016. év | Másodnyersanyag Egységár (Ft/kg) | Hasznosítási díj támogatás Egységár (Ft/kg) | Egységár (Ft/kg) | Hulladékmennyiség (tonna/év) | Értékesített mennyiség | Értékesítési bevétel (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csomagolási papír | 16 | 19 | 35 | 2 334,3 | 1 733,4 | 60 670 553 |
| Egyéb papír (vegyes max 40% karton) | 8 | 7,6 | 15,6 | 7 193,3 | 7 193,3 | 112 215 412 |
| Csomagolási műanyag (PET) | 65 | 80 | 145 | 2 241,4 | 2 121,3 | 307 583 864 |
| Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) | 20 | 55 | 75 | 3 362,1 | 3 081,8 | 231 132 534 |
| Egyéb műanyag | 5 | 0 | 5 | 3 566,4 | 3 566,4 | 17 831 795 |
| Csomagolási üveg | -2 | 29 | 27 | 1 413,9 | 1 413,9 | 38 174 001 |
| Egyéb üveg | -2 | 0 | -2 | 389,8 | 389,8 | -779 538 |
| Csomagolási fém (alu) | 175 | 38 | 213 | 149,6 | 129,5 | 27 592 453 |
| Csomagolási fém (vas) | 5 | 10 | 15 | 598,3 | 518,2 | 7 772 522 |
| Egyéb fém | 7 | 0 | 7 | 581,7 | 581,7 | 4 071 601 |
| RDF (Nagy fűtőértékű frakció) | -10 | 0 | -10 | 17 814,8 | 17 814,8 | -178 147 852 |
| Szennyezett vashulladék vegyes hulladékból | 3 | 0 | 3 | 720,1 | 720,1 | 2 160 441 |
| Mindösszesen: |  |  |  |  |  | 630 277 786 |

# 6. Részletes előterjesztés a Homokhátsági Regionális Zrt. részére

A megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződések értelmében a Homokhátsági Regionális Zrt. a Konzorcium részére a Fejlesztési Alap felhasználására vonatkozó előterjesztést készített, a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében.

A hulladékgazdálkodási jogszabályi környezet jelentős változásának hatására a hulladékkezelési közszolgáltatás költségei jelentősen növekedtek, elsődlegesen a lerakási járulék bevezetésének hatására. A lerakási járulék 2014. évben a 2013. évi díjhoz képest a duplájára emelkedik (3.000,-Ft/tonnáról 6.000,-Ft/tonnára). A közszolgáltatás fenntartása a növekvő díjak miatt csak jelentős erőfeszítéssel biztosítható, melynek részeként a jelenlegi, lerakást hangsúlyozó kezelési hierarchián belül elmozdulás szükséges.

A hulladékgazdálkodási rendszer fenntarthatóságának biztosítása érdekében a szelektív hulladékgyűjtés fokozása szükséges. A megvalósítás alatt álló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 projekt a szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő formájában történő kiterjesztését tartalmazza, a szolgáltatás ellátásához szükséges gyűjtő gépjárművek beszerzésére a KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül kerül sor. A projekt részeként hulladékgyűjtő zsákkal kerülnének elkülönítetten összegyűjtésre az ingatlanoknál keletkező hasznosítható hulladékok (papír, műanyag, fémek, kompozit hulladékok). Az üveghulladékok gyűjtésére a meglévő gyűjtőszigetek kerülnének felhasználásra, az új logisztikai rendszerhez illeszkedően részleges áthelyezéssel és át matricázással.

A házhoz menő zsákos gyűjtés legfontosabb előnye, hogy viszonylag gyorsan bevezethető és mérsékelt beruházási költségeket jelent a rendszer indítása során, azonban igen jelentős működési költségeket generál. A zsákos gyűjtés hátránya, a folyamatosan magas működési költségeken túl, hogy lakossági elfogadottsága kedvezőtlen, a zsákok szakadásai, tárolási nehézségei miatt a lakosság számára csak mérsékelten elfogadott megoldás, melyet az országos tapasztalapok is megerősítenek.

Az országos szakmai tapasztalatok és a házhoz menő zsákos gyűjtés igen magas működési költségei (zsákok beszerzése) miatt megvizsgáltuk az edényes házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének lehetőségeit, a várható működési költségeket és az edények beszerzésének üzemeltetési hatásait. Az edényes gyűjtés előnye, hogy bár magasabb induló költségekkel jár a rendszer bevezetése, magasabb szelektív gyűjtési arányok érhetők el, a hulladékok tárolásának higiénés feltételei kedvezőek, az edények sérülése a zsákokkal összehasonlítva elhanyagolható mértékű. A magasabb visszagyűjtési arányok miatt az értékesítési bevételek kedvezőbbek, a lerakással ártalmatlanítandó hulladék mennyisége kisebb, a lerakási járulék által jelentkező pénzügyi teher mérsékelhető.

A gyűjtési rendszer esetleges átalakítása során összesen 6 változatot vizsgáltunk meg a csomagolási hulladékok gyűjtésére, figyelembe véve, hogy a KEOP-1.1.1/2F projektben tervezett házhoz menő zöldhulladék gyűjtésen túl új gyűjtőrendszer kiépítése nem indokolt.

Az edényes gyűjtési változatokon belül megvizsgáltuk a Felső-Bácska Társulás bírálat alatt lévő KEOP-1.1.1/C/13-2013-0032 kódszámú pályázata nyertessége esetén felmerülő eltérő beruházási költségeket is.

A vizsgált változatok a következők, a működési költségek végeredményeit is bemutatva.

40. táblázat: a vizsgált változatok összefoglalása

| Változat jele | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Változat tartalma / Működési költségek (edények amortizációjával) | Zsákos gyűjtés 2000 fő feletti településeken | Zsákos gyűjtés teljes projektterületen | Házhoz menő edényes gyűjtés városokban családi házas övezetekben, zsákos gyűjtés az egyéb településeken | Házhoz menő edényes gyűjtés városokban és válogatóművek megközlelítését biztosító útvonalak mentén található községekben családi házas övezetekben, zsákos gyűjtés az egyéb településeken | Házhoz menő edényes gyűjtés városokban családi házas övezetekben, de a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C nyertessége esetén edénybeszerzés a Homokhátsági Konzorcium részéről csak a nem Felső-Bácskához tartozó településeken | Házhoz menő edényes gyűjtés városokban és a válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak mentén található községeknél, de a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C nyertessége esetén edénybeszerzés a Homokhátsági Konzorcium részéről csak a nem Felső-Bácskához tartozó településeken | Házhoz menő edényes gyűjtés az összes településen. A városokban és a válogatóművek megközelítését biztosító útvonalak menti települések esetében 70%-os, az egyéb települések esetében 60%-os bevonási arányt feltételezve. |
| Vegyes gyűjtés | 452 644 860 | 449 507 089 | 443 641 692 | 442 388 143 | 440 575 577 | 440 536 477 | 439 864 200 |
| Átrakás (szállítással) | 18 454 955 | 18 156 449 | 17 598 455 | 17 479 200 | 17 306 765 | 17 303 046 | 17 239 090 |
| Gyűjtősziget | 126 681 740 | 126 681 740 | 126 681 740 | 126 681 740 | 126 681 740 | 126 681 740 | 126 681 740 |
| Házhoz menő szelektív | 167 457 600 | 195 818 532 | 165 344 951 | 166 956 541 | 150 175 932 | 149 686 317 | 162 766 621 |
| Házhoz menő biohulladék | 48 628 800 | 48 628 800 | 48 628 800 | 48 628 800 | 48 628 800 | 48 628 800 | 48 628 800 |
| Hulladékudvarok | 73 528 000 | 73 528 000 | 73 528 000 | 73 528 000 | 73 528 000 | 73 528 000 | 73 528 000 |
| Komposztálás | 25 386 767 | 25 386 767 | 25 386 767 | 25 386 767 | 25 386 767 | 25 386 767 | 25 386 767 |
| Válogatás | 138 213 551 | 139 356 999 | 134 912 722 | 134 425 989 | 133 765 465 | 133 731 268 | 133 476 307 |
| MBH | 349 203 797 | 342 748 572 | 330 681 902 | 328 103 018 | 324 374 091 | 324 293 652 | 322 910 602 |
| Égetésre átadás (szállítással) | 39 034 852 | 38 710 839 | 38 104 357 | 37 973 702 | 37 786 532 | 37 781 687 | 37 711 862 |
| Lerakás | 278 818 536 | 276 885 743 | 273 272 798 | 272 500 641 | 271 384 143 | 271 360 058 | 270 945 952 |
| Üzemi általános költségek | 85 902 673 | 85 902 673 | 85 902 673 | 85 902 673 | 85 902 673 | 85 902 673 | 85 902 673 |
| Lerakási járulék | 577 168 534 | 563 831 935 | 538 902 000 | 533 573 985 | 525 869 961 | 525 703 774 | 522 846 370 |
| A = Összesen költség | 2 381 124 665 | 2 385 144 137 | 2 302 586 857 | 2 293 529 200 | 2 261 366 446 | 2 260 524 259 | 2 267 888 985 |
| B = Értékesítési bevétel | 474 841 801 | 497 679 888 | 559 655 970 | 594 703 664 | 578 232 319 | 594 130 451 | 630 277 786 |
| Egyenleg (A-B) | 1 906 282 864 | 1 887 464 249 | 1 742 930 886 | 1 698 825 536 | 1 683 134 127 | 1 666 393 808 | 1 637 611 198 |
| Eltérés A1-hez képest | 0,00% | -0,99% | -8,57% | -10,88% | -11,71% | -12,58% | -14,09% |
| Begyűjtött szelektív mennyiség változása A1-hez képest (%) | 0,0% | 2,1% | 6,0% | 6,9% | 8,0% | 8,1% | 8,6% |
| Gyűjtésbe bevont ingatlanok száma | 60 092 | 75 469 | 59 291 | 60 366 | 65 060 | 64 793 | 60 366 |
| Edények száma Homokhátsági Konzorcium (db)* | 0 | 0 | 32 904 | 40 414 | 30 267 | 31 606 | 60 366 |
| Edények száma Felső-Bácska Társulás (db)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 860 | 21 860 | 0 |
| Gyűjtendő kommunális hulladék mennyiség változása A1-hez képest | 0,0% | -2,3% | -6,6% | -7,6% | -8,9% | -8,9% | -9,4% |
| Edények fajlagos költsége | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Edények bekerülési költsége (Ft) | 0 | 0 | 230 328 000 | 282 898 000 | 211 869 000 | 221 242 000 | 422 562 000 |
| Edények hasznos élettartama | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Edények amortizáció (Ft/év) | 0 | 0 | 23 032 800 | 28 289 800 | 21 186 900 | 22 124 200 | 42 256 200 |
| Megjegyzés | A B3 és B4 változat esetében további 22.000 db edény (kihelyezett edények és tartalék edény) beszerzésével bővül a rendszer a Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C megvalósulása esetén, ez azonban nem a Homokhátsági Konzorcium beruházásának része |

Az elemzések alapján megállapítható, hogy hulladékgazdálkodási rendszerünk szempontjából a B5 projektváltozata tekinthető optimális megoldásnak.

A változatok kapcsán fontos kiemelnünk, hogy az edényes házhoz menő gyűjtési rendszer bevezetése a zsákos gyűjtéshez képest akkor előnyösebb, ha a szelektív visszagyűjtés arányok jelentősen növekednek és a közszolgáltatás keretén belül díjcsökkentős tényezőként figyelembe veendő értékesítési bevételek realizálódnak.

A Felső-Bácska Társulás KEOP-1.1.1/C/13 projektjére vonatkozó támogatói döntés még nem áll rendelkezésre. A vizsgált változatok alapján megállapítható, hogy értelemszerűen a Felső-Bácska Társulás projektjének nyertessége esetén építhető ki legkedvezőbben a házhoz menő edényes gyűjtési rendszer (B4 változat), hiszen ebben az esetben a Konzorciumnak csak Felgyő és Kiskunhalas körzetben kellene biztosítania az edényeket. (kb. 40.000 db edény)

Amennyiben a Felső-Bácska Társulás pályázata nem nyer támogatást, úgy 60.366 db edény beszerzése szükséges a hulladékgazdálkodási rendszeren belüli edényes gyűjtés logisztikai szempontból optimalizált kialakításához (B5 változat).

A B5 változat megvalósítása esetén a beruházást két szakaszra javasolt osztani. Az első szakaszban 30.000 db edény beszerzésére kerülne sor, (mely darabszám, és az edényzet gyűjtőkörzet szerinti megosztása, az adott települések teljes lefedettségének biztosítása érdekében, a szolgáltatókkal történő egyeztetés alapján +-5%-al változhat ezzel a B1 változatnak megfelelő szintű lefedettség érhető el. A beruházás utolsó szakaszában pedig a maradék edények beszerzésére kerülne sor. A beruházás második szakaszának megindításáig a Felső-Bácska Társulás pályázatára vonatkozó döntés már rendelkezésre fog állni, így a beruházás folytatásának szükségessége még időben meghatározható.

A javasolt megoldással a Homokhátsági Konzorcium biztonsággal építheti ki kibővített edényes szelektív gyűjtési rendszerét és rugalmas illeszkedést tud biztosítani a Felső-Bácska Társulás részére is. A beruházási javaslat elfogadása esetén egy közbeszerzési eljárás lefolytatása javasolt, melynek keretén belül a beszerzendő edények második kontingensét opcionálisan rendelné meg a Konzorcium.

A beruházás megvalósításához elengedhetetlen a Közszolgáltatók együttműködése, a Közszolgáltatókkal történő körültekintő egyeztetés, a gyűjtési körzetek előzetes megtervezése, a gyűjtőjáratok opcióinak tervezése, a kihelyezendő edények mérete (pl. Társasházi, lakótelepi övezetek 240; 1100 literes edény) tekintetében. A fejlesztési koncepcióban szereplő gyűjtésbe bevonható települések és ingatlanok javaslatként kerültek megfogalmazásra, a helyi sajátosságok – pl. magas szelektív gyűjtési arány az adott településen – figyelembe vételével a gyűjtőkörzetek rugalmasan alakíthatók ki a logisztikai költségek optimalizálása mellett.

| Gyűjtőkörzet | Lakosszám (fő) | Lakásszám (db) | Edényes gyűjtésbe bevonható ingatlan (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Felgyő | 69 556 | 26 717 | 12 133 |
| Kiskunhalas | 94 834 | 35 874 | 15 438 |
| Vaskút | 145 458 | 63 195 | 32 795 |
| Összesen | 309 848 | 125 786 | 60 366 |

A Kalocsai Átrakóállomás körzete a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása szempontjából a vaskúti körzet részét képezi. A rendkívül jelentős szállítási távolság (kb 55 km gyűjtést követően) indokolttá teheti az átrakóállomás területén található gépszínben válogató pódium és automata bálázógép telepítését, ezáltal a körzeten belül begyűjtött hulladékok közvetlenül dolgozhatók fel. A válogató pódium és bálázógép telepítése a tárolószín statikai szerkezetet érintő átalakításának hiányában nem minősül építési engedélyköteles tevékenységnek, de a meglévő telepengedély és hulladékgazdálkodási engedélyek módosítását teszi szükségessé. A válogató pódium és automata bálázógép beszerzésének és telepítésének indokoltsága további elemzéseket tesz szükségessé, de javasoljuk a Konzorcium számára, hogy a B5 változat megvalósítása esetén, a beruházás második szakaszának megkezdéséig hozzon döntést a fejlesztés kérdésében. A válogató pódium és a bálázó bekerülési költsége részletes műszaki elemzést követően határozható meg az indokolt műszaki paraméterek függvényében.

## 6.1 A beruházás lebonyolítása

Az I. ütem megvalósítása során, (melynek indítása közvetlenül az elfogadás után kezdődne) az alábbi településeken történne meg a fejlesztés, ez ca. 30 000 db edény beszerzésével érhető el:

Felgyői gyűjtőkörzet: Csongrád, Kiskunfélegyháza

Kiskunhalasi körzet: Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Soltvadkert

Vaskúti gyűjtőkörzet: Bácsalmás, Baja, Kalocsa, Mélykút

A II. ütem megvalósítására, (melynek indítása 2014 második félévében az elfogadása után várható) az alábbi településeken kerülne sor ez további ca. 30 000 db edény beszerzését teszi szükségessé):

Felgyői gyűjtőkörzet:

Bugac

Bugacpusztaháza

Felgyő

Fülöpjakab

Gátér

Jászszentlászló

Kunszállás

Móricgát

Pálmonostora

Petőfiszállás

Tiszaalpár

Tömörkény

Kiskunhalasi körzet:

Bócsa

Csólyospálos

Harkakötöny

Imrehegy

Jánoshalma

Kecel

Kéleshalom

Kömpöc

Kunfehértó

Pirtó

Szank

Tázlár

Zsana

Vaskúti gyűjtőkörzet:

Bátya

Drágszél

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Fajsz

Foktő

Géderlak

Homokmégy

Miske

Ordas

Öregcsertő

Szakmár

Újtelek

Uszód

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bácsszőlős

Bátmonostor

Borota

Császártöltés

Csátalja

Csávoly

Csikéria

Dávod

Dunafalva

Dusnok

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hajós

Hercegszántó

Homorúd

Katymár

Kisszállás

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mohács (sziget)

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Tataháza

Vaskút

Az edények beszerzése közbeszerzési eljárás keretén belül lehetséges. Az edények mennyisége és becsült beszerzési költsége alapján a Kbt. II. fejezete szerinti nyílt uniós rezsim szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

41. táblázat: a beruházás megvalósításához szükséges idő (nap)

| Feladat | Időtartam (nap) |
| --- | --- |
| Dokumentáció elkészítése | 10 |
| Hirdetmény feladása | 7 |
| Ajánlattétel | 45 |
| Hiánypótlás, bírálat | 15 |
| Eredményhirdetés, összegzés | 10 |
| Szerződéskötés | 10 |
| Eszközök leszállítása (első szakasz) | 60 |
| Eszközök leszállítása (második szakasz) | opcionális, a Felső-Bácska Társulás pályázatára vonatkozó döntés függvényében |
| Eszközök leszállítása (második szakasz részeként) Kalocsai átrakóállomás: válogató pódium és automata bálázógép | opcionális, elkészítendő részletes műszaki-pénzügyi elemzés függvényében |
| Edények telepítés | 60 |
| Szükséges idő | 217 |

………………………………………
Illés Tibor
Homokhátsági Regionális Zrt.
vezérigazgató 
ZP Homokhátság Konzorcium vezető