# Csongrád Város Polgármesterétől							M

Száma: 10-3139-5/2014.

Előadó: Gácsiné Sipos Andrea

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. november 13-i ülésére

Tárgy: Csongrád-Bokros közötti kerékpárút kivitelezésére induló közbeszerzési eljárás engedélyokiratának jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Csongrád Város Önkormányzat 2014. július 07. hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Dél-alföldi Operatív Program Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú felhívás keretében benyújtott „4502-es számú út Csongrád-Bokros közötti kerékpárút építése” című,  DAOP-3.1.2/A-11-2011-0030 azonosítószámú pályázat megvalósítására.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél indított engedélyeztetési eljárás lezárultával a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás megindítható.

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 164/2004. (VI.25.) Ökt. határozatával elfogadott és többször módosított Közbeszerzési Szabályzatának 2.3 pontjában foglaltakra tekintettel kérem az előterjesztés melléklete szerinti, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges beszerzési engedélyokirat jóváhagyását.

Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Csongrád-Bokros közötti kerékpárút kivitelezésére induló közbeszerzési eljárás engedélyokiratának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Csongrád-Bokros közötti kerékpárút építési munkáira vonatkozó beszerzési engedélyokiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Erről értesítést kapnak:

- A Képviselő-testület tagjai

- Bedő Tamás polgármester

- Dr. Nagy Rusztem jegyző

- Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda

5.   Gazdálkodási Iroda

Csongrád, 2014. november 06.

Bedő Tamás

polgármester

1. számú melléklet

………/2014.(XI.13.) önkormányzati határozat melléklete

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

- A beszerző megnevezése és címe: Csongrád Városi Önkormányzat, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

- Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel):

- A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: Kp. Kft. (2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. 1/4 )

- A beszerzés

- megnevezése: Vállalkozási szerződés a „4502-es számú út Csongrád-Bokros közötti kerékpárút építése” projekt építési munkáira

- helye: Csongrád város közigazgatási területe, a 4502-es számú út Csongrád-Bokros út mentén

- jellege: építés

- A beszerzés rendeltetése: 4502-es számú út Csongrád-Bokros között kerékpárút építése Csongrád város közigazgatási területén

- mennyiségi egysége: m

- mennyisége: Kerékpárút hossza: 5.563,75 m; szélessége 2,25 m.

- A beszerzés költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése:

ezer Ft-ban

| Megnevezés | évek | összesen: |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |  |
| Építés Építési koncesszió Árubeszerzés Szolgáltatás Szolgáltatási koncesszió | 199.062.553 | 0 | 199.062.553 |
| Beszerzési költségek összesen | 199.062.553 | 0 | 199.062.553 |
| Beszerzést terhelő ÁFA | 53.746.888 | 0 | 53.746.888 |
| BESZERZÉSI költségek összesen: | 252.809.441 | 0 | 252.809.441 |

8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:

#### E Ft-ban

| Megnevezés | évek | Összesen |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |  |
| Saját forrás* Pénzeszköz átvétel Állami támogatás (DAOP-3.1.2/A-11-2011-0030) Hitel Egyéb (részletezve) | 25.280.944 | 0 | 25.280.944 |
|  | 227.528.497 | 0 | 227.528.497 |
| Pénzügyi fedezet összesen: | 252.809.441 | 0 | 252.809.441 |

9.  Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

-    az engedély száma, kelte:

-    jogerőre emelkedés időpontja:

-    a tervező megnevezése:  Vakondok 97’ Tervező Iroda Kft.

Kiviteli tervdokumentáció

- megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja:

- szállításának időpontja:

10. A beszerzés

- kezdésének időpontja /év, hó/:  2014.  november

- befejezésének időpontja /év, hó/: 2015. június

- időtartam hónapokban:  7 hónap

11. Az üzembe helyezés várható időpontja /év, hó/:   2015. július

- Megjegyzések, kikötések:   -